# Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu …………………….. r. w Rzeszowie, pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów – Miejskim Zarządem Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów zwaną Zamawiającym,  reprezentowanym przez……..…………………………………………………........................................

a …… zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez ……………………………………………………

o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont włazów kanalizacji deszczowej w technologii samopoziomującej na terenie Rzeszowa w ramach zadania pod nazwą „Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich” zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (zwaną dalej „SWZ”).

- Szczegółowy zakres zamówienia został określony w przedmiarze robót oraz Szczegółowych

Specyfikacjach Technicznych (zwanych dalej SST), dołączonych do SWZ.

- Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

- Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,

- Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

- W przypadku wątpliwości, co do rodzaju i zakresu robót objętych niniejszym zamówieniem

oraz co do zakresu uprawnień i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, a także w

przypadku ujawnienia się niezgodności pomiędzy poszczególnymi dokumentami obowiązuje

następująca   hierarchia:

- Umowa

- SWZ

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

- Przedmiary robót

- Zamawiający każdorazowo będzie zlecał Wykonawcy wykonanie robót. Zlecenie będzie wskazywać miejsce i przedmiot robót, jakie należy wykonać oraz termin przystąpienia do wykonywania robót i termin ich zakończenia. Zlecenie przesyłane będzie pisemnie, pocztą elektroniczną na adres podany w ofercie lub telefaksem na numer Wykonawcy podany w ofercie.

- Szczegółowy zakres prac zawarto w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do SWZ. Ilości podane w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym mają charakter orientacyjny. Zamawiający może zlecić niektórych prac więcej, niektórych mniej, a niektórych nie zlecać wcale, jednak Zamawiający określa minimalny zakres na 50% wartości oferty Wykonawcy. Wykonawca nie ma roszczenia o wykonanie określonej ilości prac. Ponadto integralną część umowy stanowią Specyfikacje Techniczne wykonania poszczególnych robót.

- Prace awaryjne wymagające natychmiastowego wykonania zlecane będą telefonicznie. Zlecenie takie zostanie potwierdzone na piśmie.

- Wykonawca jest obowiązany każdorazowo po otrzymaniu zlecenia podjąć działania niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w zleceniu, a w przypadku zlecenia prac awaryjnych Wykonawca ma obowiązek podjąć działania w trybie natychmiastowym, najpóźniej do 24 godzin po otrzymaniu zlecenia. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do wykonywania prac również w dni wolne od pracy, a także w porze nocnej, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

§ 2

PRAWO OPCJI

- Zakres rzeczowy przedmiotu umowy składa się z zamówienia podstawowego oraz

zamówienia objętego prawem opcji, o którym mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- W ramach zamówienia podstawowego realizowane będą roboty określone w przedmiarze robót – kolumna „Podstawowa ilość jednostek”

- Zamawiający może dokonywać zmian w zakresie rodzaju zamawianych robót.  Zmiany mogą polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości i wartości danego rodzaju robót (prac) kosztem odpowiednio zmniejszenia ilości i wartości innych rodzajów robót, o których mowa w przedmiarze robót – kolumna „Podstawowa ilość jednostek”. Zmiany nie mogą spowodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2.

- Prawem opcji jest możliwość zamówienia w ramach niniejszej umowy większej ilości prac określonych w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do umowy niż wskazane

w kolumnie „Podstawowa ilość jednostek”, z zastrzeżeniem ust. 7. Ilość usług

w ramach prawa opcji została określona w kolumnie „Opcjonalna ilość jednostek” przedmiaru robót.

- Zamawiający może dokonywać zmian w zakresie ilości robót wyszczególnionych w kolumnie „Opcjonalna ilość jednostek” przedmiaru robót. Zmiany mogą polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości i wartości danego rodzaju robót (prac) kosztem odpowiednio zmniejszenia ilości i wartości innych rodzajów robót. Zmiany nie mogą spowodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia objętego prawem opcji, o którym mowa w ust. 12.

- Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

- Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji będzie posiadanie

w budżecie środków finansowych na realizację usług.

- Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego żądaniu wykonania zamówienia kwalifikowanego przez Zamawiającego jako prawo opcji.

- Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji podstawowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji wielokrotnie w terminie przewidzianym dla wykonania zamówienia podstawowego.

- Skorzystanie z prawa opcji nastąpi poprzez zawarcie aneksu do umowy, w którym zostanie określony zakres oraz wynagrodzenie.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie objętym prawem opcji nie przekroczy kwoty …………………….

§ 3

TERMIN REALIZACJI

- Strony ustalają następujące terminy:

- termin rozpoczęcia – od dnia podpisania umowy

- termin wykonania umowy  – 9 tygodni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 30.11.2022r

- Za termin zakończenia robót uważa się datę pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia prac przez Wykonawcę, które powinno nastąpić nie później niż 14 dni przed terminem wykonania umowy.

- Termin wykonania przedmiotu umowy uważa się za dotrzymany, jeżeli przedmiot umowy zostanie odebrany zgodnie z § 7, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego najpóźniej w dniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

- Czynności wymagające działania lub współdziałania ze strony Zamawiającego wykonywane są w dni robocze, za które uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli jakikolwiek termin ustalony w niniejszej umowie lub na jej podstawie przypada w innym dniu niż roboczy, termin ten ulega przesunięciu na następny dzień roboczy. Jeżeli Zamawiający uzna, że dana czynność wymaga pilnego działania, jest uprawniony do wykonywania czynności w dniach niebędących dniami roboczymi.

- Okres 14-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbiór końcowy przedmiotu zamówienia, w tym dokonanie przeglądów i usunięcie usterek oraz zgromadzenie i sprawdzenie niezbędnej dokumentacji. Czynności odbioru końcowego wykonywane są w terminach określonych postanowieniami niniejszej umowy dotyczącymi odbioru końcowego. Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminowego zgłoszenia zakończenia robót powoduje przesunięcie o odpowiednią liczbę dni momentu rozpoczęcia czynności odbioru przez Zamawiającego, co może spowodować zwłokę Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiający nie ma obowiązku przystępować do odbioru końcowego przed zakończeniem robót ani przyspieszać odbioru, tylko z tego powodu by Wykonawca nie popadł w zwłokę.

§ 4

WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe.

- Wysokość wynagrodzenia ustalona w oparciu o stałe zryczałtowane i niezmienne ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym wynosi …………… zł brutto (słownie ……..…..), w tym wynagrodzenie netto ………… (słownie….) oraz podatek od towarów i  usług (VAT) w wysokości 23%, z zastrzeżeniem ust. 3.

- Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie obliczona w oparciu o ceny jednostkowe oraz zakres faktycznie zrealizowanych robót wynikających z dokonanych obmiarów powykonawczych i nie przekroczy kwoty, o której mowa w ust. 2.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 będzie wypłacone w roku 2022.

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz wysokości podatku akcyzowego wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto.

- Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego bez jego pisemnej zgody.

- W razie przedłużenia terminu wykonania umowy ponad 12 miesięcy wynagrodzenie Wykonawcy, na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz w treści art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, podlegać będzie zmianie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny dających się wyodrębnić i ustalić materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Zmiana ta będzie dokonana po 12 miesiącach trwania umowy z zachowaniem następujących zasad i w następujący sposób:

1) zmiana wynagrodzenia następuje po 12 miesiącach trwania umowy w kolejnym roku kalendarzowym,

2) zmiana dokonywana będzie w okresie roku, w których może następować zmiana wynagrodzenia Wykonawcy,

3) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia (tj.: średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych) nie może być mniejszy niż 3% ,

4) stosowany przez strony umowy sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia określa się jako zmianę wynagrodzenia,

5) zmiana dokonywana będzie w oparciu o ogłaszany w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu rocznym za rok poprzedzający zmianę .

6) zmianie wynagrodzenia , w okresach nie częstszych niż okresy roczne określone powyżej w punkcie b, podlega pozostała do wypłaty część Wynagrodzenia należnego Wykonawcy tj. część wynagrodzenia należna za prace i roboty wykonane w kolejnym okresie, w którym zmiana następuje.

7) zmianie wynagrodzenia podlegać będą jednostkowe ceny ryczałtowe robót wykazane w kosztorysie ofertowym stanowiącym element oferty Wykonawcy oraz związana z ich zmianą wysokość wynagrodzenia kosztorysowego określonego w § 4 ust. 2,

8) maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2 jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian w wysokości wynagrodzenia wynikających z dokonywania zmiany nie może przekroczyć wartości 5 % wynagrodzenia  określonego w § 4 ust. 2 umowy z chwili jej zawarcia.

- Po opublikowaniu ogłaszanego w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnika, o którym mowa powyżej w ust. 7 pkt 5, uprawniającego strony umowy do żądania dokonania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Wykonawca sporządzi zestawienie cen uwzględniający zmianę cen dokonaną zgodnie z ust. 7 i przedłoży Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi potrzebę zawarcia stosownego aneksu.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 7 i ust. 8, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł on umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 5

# ROZLICZENIE ROBÓT

- Rozliczenie za wykonane roboty będzie następować na podstawie faktur częściowych, wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu i faktury końcowej.

- Faktury wystawiane będą nie częściej niż raz w miesiącu i uwzględniać będą lokalizację obiektów w ciągu dróg według następujących grup:

- drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe,

- drogi gminne,

- drogi wewnętrzne,

- Faktury częściowe będą wystawiane na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiającego obmiarów powykonawczych oraz protokołów odbioru wykonanych robót stanowiących załącznik do faktur. Przy dokonywaniu obmiarów Zamawiający nie będzie odejmował powierzchni urządzeń (np. studzienek, zaworów itp.), których jednostkowa powierzchnia jest mniejsza od 1 m2.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego, 
sporządzony po wykonaniu całości robót objętych umową.

- Protokoły odbioru częściowego jak i odbioru końcowego podlegają zatwierdzeniu przez dyrektora MZD w Rzeszowie.

- Faktury będą płatne przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonawcy nr ………………………………………………………………………………………

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 , ust. 2 będzie wypłacone w 2022 r.

- Zapłata faktur nastąpi w terminie do 30 dni od dnia ich otrzymania przez Zamawiającego wraz 
z dokumentami uzasadniającymi ich wystawienie z wyjątkiem faktury za listopad 2022 r., która będzie płatna w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. Fakturę za listopad 2022 należy dostarczyć Zamawiającemu do 7 grudnia 2022 r.

- W fakturach Wykonawca oznaczy Zamawiającego w następujący sposób:

„Nabywca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP 8130008613;

Odbiorca faktury (płatnik): Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów”.

Wykonawca może również wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną i wysłać ją za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.). Adres PEF Gminy Miasta Rzeszów: NIP 8130008613.

- Z zastrzeżeniem ust. 13 i 18 warunkiem, zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę następujących dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych:

- oryginałów oświadczeń każdego z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, przy czym każde z tych oświadczeń   powinno być wystawione na dzień przypadający nie wcześniej aniżeli na następny dzień po       podpisaniu przez Strony protokołu wykonanych robót, w związku z wykonaniem których       oświadczenia te są składane,

- potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę każdemu z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców wraz z kopiami faktur na podstawie których dokonano zapłaty.

- Dokumenty składane zgodnie z ust. 10 w przypadku drugiego protokołu odbioru powinny dokumentować również zakres objęty pierwszym protokołem odbioru.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, zaś Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach płatności określonych w danej umowie o podwykonawstwo, nie dłużej jednak niż 25 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku,  potwierdzającego  wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót.

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa

w ust. 10 Zamawiający wystąpi do Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zawarli

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty

budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której

przedmiotem są dostawy lub usługi, o potwierdzenie czy Wykonawca uiścił należne im

wynagrodzenie wymagalne.

14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub

dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14 dotyczy wyłącznie należności powstałych po

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty

budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zapłaty Zamawiający wzywa

Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu  Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia

wezwania.

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie 7 dni od dnia doręczenia

odpowiedzi na wezwanie, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia  należnego

Wykonawcy, zaś pozostałą część wynagrodzenia wynikającego z faktury przekazuje wykonawcy.

19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na

sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie  zamówienia publicznego może  stanowić

podstawę do odstąpienia od  umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

§ 6

ODBIÓR CZĘŚCIOWY

1.	Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru Zamawiającemu wszystkie wykonane 
w danym miesiącu roboty.

2. Odbiór prac będzie dokonywany raz w miesiącu, za miniony miesiąc, po przedłożeniu przez Wykonawcę szczegółowego obmiaru powykonawczego prac, z wyszczególnieniem zakresu prac i miejsca ich wykonania. Obmiar powykonawczy wymaga sprawdzenia i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli jakości robót, obmiaru w terenie i sprawdzenia prawidłowości wykonania robót.

3.  Odbiory będą następować w terminie 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu szczegółowego obmiaru powykonawczego prac. W przypadku stwierdzenia usterek i wad dających się usunąć, odbiór częściowy przedmiotu umowy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty wyznaczonej przez Zamawiającego jako termin ich usunięcia. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku. Protokół odbioru stanowi podstawę wystawienia faktury.

4.  Odbiory częściowe nie wymagają powołania komisji odbiorowej przez Zamawiającego.

§ 7

ODBIÓR KOŃCOWY

1.	Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru całości przedmiotu umowy.

- Razem z zawiadomieniem o zakończeniu robót i zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu deklaracje zgodności, certyfikaty i inne dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów, zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, oraz komplet badań  potwierdzających jakość wykonanych robót zgodnie z SST. W przypadku niekompletności dokumentów Zamawiający nie przystąpi do odbioru.

- Odbioru dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. Komisja przystąpi do odbioru w terminie do 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego kompletności wymienionych w ust. 2 dokumentów niezbędnych do odbioru przedmiotu zamówienia, załączonych do zawiadomienia o zakończeniu robót. W przypadku stwierdzenia w przedmiocie umowy usterek i wad dających się usunąć, odbiór przedmiotu umowy nastąpi w terminie 2 dni roboczych od daty wyznaczonej przez Zamawiającego jako termin ich usunięcia lub od daty zgłoszenia przez Wykonawcę usunięcia usterek.

- Odbiór przedmiotu umowy zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez obie strony.

- Protokół odbioru końcowego nie zostanie podpisany przez Zamawiającego do czasu usunięcia wad i usterek stwierdzonych w czasie dokonywania czynności odbioru.

6.   Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:

1)	nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2)	nienadające się do usunięcia, Zamawiający może:

a)	obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej – jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

b)	odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi – jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

7.  Jeżeli odbiór zostanie dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania

wynikającego z umowy od daty gotowości do odbioru.

8.  Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku

odbioru, a w szczególności:

1) oznaczenie miejsca sporządzenia,

2)	datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru,

3)	oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą,

4)	wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych Zamawiającemu,

5)	ustalenia co do zgodności wykonanych robót z umową, przekazaną dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

6)	wymienienie ujawnionych wad,

7)	decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, terminu usunięcia wad, propozycje obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,

8)	oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

9)	podpisy osób uczestniczących w odbiorze.

9.  Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z fakturą końcową, następujące

dokumenty potwierdzające brak zobowiązań Wykonawcy wobec Podwykonawców oraz dalszych

Podwykonawców:

- oryginały zbiorczych oświadczeń każdego z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców o uregulowaniu wszystkich ich należności, z podaniem kwot i tytułów uregulowanych należności przy czym każde z tych oświadczeń powinno być wystawione na dzień przypadający nie wcześniej aniżeli na następny dzień po dniu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy,

- potwierdzenia wymienione w § 5 ust. 11 pkt. 2 umowy.

10. Protokół odbioru podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza się Wykonawcy w dniu

zakończenia czynności odbioru.

§ 8

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

- Ze strony Wykonawcy funkcję kierownika robót pełnić będzie ……………………………………

- Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawować będą Daniel Lasek, Radosław Wota, Artur Dybczak, Wojciech Starego, Daniel Majcher, Krzysztof Kaleta - pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie, zwani też Inspektorami. Osoby te wchodzą w skład komisji odbiorowej powołanej przez Zamawiającego przy odbiorze końcowym robót.

- Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, oraz wymienionej w ofercie winna być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji wymaganych postanowieniami SWZ. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

- Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany osoby podanej w ofercie nie później niż 7 dni przed planowanym terminem zmiany tej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikającej z braku osoby nadzorującej będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 2, o czym powiadomi Wykonawcę na piśmie. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

§ 9

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Do obowiązków Wykonawcy w ramach przewidzianego umową wynagrodzenia należy:

- terminowa reakcja na otrzymane zlecenie oraz wykonywania zlecenia w możliwie najkrótszym czasie z uwzględnieniem reżimów technologicznych,

- prowadzenie robót w taki sposób, aby nie powodować zagrożenia w ruchu drogowym (drogi będą czynne);

  - w godzinach szczytu porannego tj. 6:30-9:00 Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia prac na kierunku wjazdowym (od granic do centrum miasta),

  - w godzinach szczytu popołudniowego tj. 14:30-17:00 Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia prac na kierunku wyjazdowym (od centrum do granic miasta),

- oznakowanie robót zgodnie z wymaganiami stosownych przepisów (tymczasowa organizacja ruchu w ramach przewidzianego umową wynagrodzenia);

- przedłożenie do zatwierdzenia przez inspektora wszelkich receptur i materiałów minimum 7 dni przed planowanym wbudowaniem (wszystkie materiały muszą posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie, np. świadectwa jakości, aktualne aprobaty techniczne, deklaracje zgodności);

- zorganizowanie we własnym zakresie - w razie potrzeby - zaplecza robót (magazyn sprzętu i materiałów, baza pojazdów i maszyn, zakwaterowanie pracowników, itp.), w ramach przewidzianego umową wynagrodzenia;

- wyposażenie pracowników Wykonawcy oraz sprzętu w stosowne oznakowanie umożliwiające identyfikację w czasie prowadzenia robót;

- ponoszenie odpowiedzialności za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, utrzymanie porządku oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie robót;

- ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów, sieci kanalizacyjnych, cieplnych i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i innych instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez Wykonawcę lub jego podwykonawców podczas wykonywania robót; Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace niezbędne dla usunięcia powstałej szkody na własny koszt,

- informowanie inspektora o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub zwłokę w terminie zakończenia robót,

- Wykonawca  zapewni na własny koszt  ewentualnie obsługę geodezyjną w celu odtworzenia pasa drogowego.

2.	Materiały oraz urządzenia zastosowane do wykonania zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w przepisach Unii Europejskiej i przepisach polskich dotyczących wyrobów budowlanych oraz wymaganiom specyfikacji technicznej określonym w dokumentacji.

3.	Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

4.	Wykonawca obowiązany jest realizować roboty objęte zamówieniem za pomocą sprzętu oraz przy udziale osób podanych w ofercie i zobowiązuje się do utrzymania tego potencjału technicznego i kadrowego przez cały okres objęty umową.

5. 	W myśl art. 95 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące roboty (pracownicy fizyczni). Wymaganie to nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót oraz osób świadczących usługi w ramach własnej działalności gospodarczej (np. osoby wykonujące transport, operatorzy koparek).

6. Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnienie na podstawie umowy o pracę poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 8 pkt 1. Dokument ten należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy oraz dokonać aktualizacji wykazu w razie zmiany pracowników i przedłożyć ją Zamawiającemu do 7 dni od dokonania zmiany

7.W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy co do spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu określonego w ust. 5, w szczególności do:

- żądania oświadczenia w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu i dokonywania jego oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu,

- przeprowadzania kontroli.

8.	W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający weryfikuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. Każdorazowo na pisemne lub elektroniczne żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez niego, nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracowników na budowie na podstawie umowy o pracę. Inspektor  może żądać następujących dokumentów:

- oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, określonych w ust. 5. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę, datę zawarcia umowy i wymiaru etatu.  zakres obowiązków pracowników oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), w szczególności zasady minimalizacji (tj. w szczególności  bez adresów, nr PESEL pracowników, NIP, wynagrodzenia).). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

- oświadczenie zatrudnionego pracownika zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika oraz podpis pracownika,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), w szczególności zasady minimalizacji. . Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

9.	Nieprzedłożenie przez Wykonawcę ww. dokumentów, w tym nieprzedłożenie ich w wyznaczonym terminie, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących roboty na podstawie umowy o pracę, co spowoduje obciążenie Wykonawcy karą umowną.

10.	W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

11. Obowiązkiem Wykonawcy jest usunięcie poza teren robót materiałów z rozbiórki i demontażu, które nie nadają się do ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powyższe działania i dopełnienie wszelkich wymagań wynikających z przepisów dotyczących gospodarki odpadami.

12. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

13. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przez cały okres wykonywania umowy łącznego udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, używanych przy wykonywaniu umowy, na poziomie co najmniej 10% na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

14. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu na dzień podpisania umowy wykazu pojazdów używanych przy wykonywaniu umowy oraz niezwłocznego aktualizowania wykazu. Wykaz powinien wskazywać rodzaj paliwa, jakim jest napędzany każdy z pojazdów. Pojazdy używane przy wykonywaniu umowy powinny być oznakowane zgodnie  zobowiązującymi przepisami

§ 10

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność:

- za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie prowadzenia robót;

- za szkody wyrządzone osobom trzecim, które ujawniły się po zakończeniu robót, ale spowodowane są niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem robót;

- za nienależyte wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa i oznakowania oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie prowadzenia robót;

- za działania, uchybienia i zaniedbania osób, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy.

§ 11

PODWYKONAWCY

- Jeżeli Zamawiający dopuścił  w SWZ, to Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, z wyłączeniem kluczowych części przedmiotu umowy, jeżeli są określone w SWZ do samodzielnego wykonania przez Wykonawcę, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany tej umowy wraz ze zgodą Wykonawcy na ich zawarcie, jeżeli jej przedmiotem są roboty budowlane. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do projektu umowy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek je uwzględnić i przedłożyć ponownie poprawiony projekt umowy. Niezgłoszenie w formie pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub projektu jej zmiany, uważane jest za akceptację projektu i umowa lub zmiana umowy może zostać podpisana.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej podpisania. Obowiązek ten dotyczy również kopii zmiany tej umowy (aneksu). Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii zmiany tej umowy nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

- Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawca musi zawierać w szczególności:

- zakres robót powierzony Podwykonawcy lub dalszego podwykonawca wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową,

- wynagrodzenie, które nie powinno być wyższe, niż wartość tych robót wynikająca z oferty Wykonawcy,

- termin wykonania robót objętych umową,

- termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; termin nie może być dłuższy niż 25 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych,

- W przypadku gdy umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 12 miesięcy przewiduje się możliwość wprowadzenia odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, w przypadku zmiany:

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawek składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

  - zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r., o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342),

  - zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez wykonawcę. Obowiązek udowodnienia tego wpływu, w tym przedstawienia szczegółowych kalkulacji, spoczywa na Podwykonawcy.

  - w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz stawki  podatku akcyzowego wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto.

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez podwykonawcę. Obowiązek udowodnienia tego wpływu, w tym przedstawienia szczegółowych kalkulacji, spoczywa na podwykonawcy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów, których przedmiotem są dostawy lub usługi (związane z robotami budowlanymi), w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowiązek ten nie dotyczy umów o wartości nieprzekraczającej 50 000 złotych.

- Umowa pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą musi zawierać postanowienia odpowiednie do określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca zobowiązany jest na pisemne lub elektroniczne żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w tym punkcie, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).

- Kwotę złożoną do depozytu sądowego Zamawiający uznaje jako kwotę zapłaconą z tytułu wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynności zawierania umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczeń z nimi stosuje się dotyczące podwykonawstwa przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców działających na jego rzecz jak za własne działania lub zaniechania. Powierzenie Podwykonawcy robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie jakichkolwiek obowiązków przewidzianych Umową lub przepisami prawa. W razie wykonywania przez Podwykonawcę części robót w sposób sprzeczny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w umowie, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca usunie wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z §16 ust. 6, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

§ 12

RĘKOJMIA I GWARANCJA

- Wykonawca udziela rękojmi za wady i gwarancji na wykonane roboty na okres …. lat, licząc od dnia odbioru końcowego.

- Ujawnione w okresie rękojmi za wady i gwarancji wady zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty powiadomienia chyba, że ze względów technicznych lub technologicznych strony ustalają dłuższy termin.

- Wady zgłoszone przez Zamawiającego jako wymagające pilnego usunięcia, będą usunięte niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od dnia powiadomienia.

- W przypadku nieusunięcia wad w terminie Zamawiający upoważniony jest do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

- Najpóźniej na 14 dni przed upływem ustalonego w umowie okresu rękojmi za wady i gwarancji nastąpi przegląd mający na celu ustalenie stanu rezultatu robót. Ujawnione podczas przeglądu wady Wykonawca usunie nie później niż na 7 dni przed upływem okresu rękojmi. Przed upływem okresu rękojmi nastąpi odbiór ostateczny mający na celu stwierdzenie usunięcia tych wad.

- Zapisy niniejszej umowy stanowią jednocześnie zapisy karty gwarancyjnej dla udzielonej przez wykonawcę gwarancji.

§ 13

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w podjęciu działań, po przekazaniu placu budowy  (otrzymaniu zlecenia) - w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w wykonaniu robót w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki.

- za nie przystąpienie w terminie określonym w § 1 ust. 7 do wykonania każdego zlecenia Zamawiającego – w wysokości 2000,00 zł za każdy  przypadek nieprzystąpienia do wykonania;

- w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania prac (w tym wykonanie ich z brakami, usterkami, niestarannie) – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi (o ile taki okres ustalono) 
- w wysokości 500 zł wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 25% kwoty wynagrodzenia;

- za niedokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz za zwłokę w zapłacie tego wynagrodzenia - w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy - w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii zmiany takiej umowy – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) w zakresie terminu zapłaty, w okolicznościach określonych w art. 464 ust. 10 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w terminie wskazanym przez Zamawiającego – 50 zł za każdy dzień niedokonania zmiany licząc po upływie wyznaczonego terminu, ale nie więcej niż 500 zł;

- w razie stwierdzenia, że na budowie wykonują pracę osoby nie wskazane w umowie podwykonawczej i niezatrudnione na podstawie umowy o pracę, co do których Zamawiający nałożył takie wymaganie w umowie (w tym za nieprzedłożenie przez wykonawcę określonych w umowie przez Zamawiającego dokumentów mających to potwierdzać – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) w zakresie podwyższenia wynagrodzenia, w okolicznościach określonych w art. 439 ust., 5 ustawy w terminie wskazanym przez Zamawiającego – 50 zł za każdy dzień niedokonania zmiany, licząc po upływie wyznaczonego terminu, ale nie więcej niż 500 zł.

2.	Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 2 umowy.

3.	W przypadku powstania szkody Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4.	Zapłata należności tytułem kar umownych nastąpi na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

5.	Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, składając stosowne oświadczenie.

6.	Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego 
o przewidywanej zwłoce w realizacji przedmiotu umowy.

§ 14

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od uzyskania informacji o następujących okolicznościach:

  - Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie rozpoczął realizacji umowy w terminie

7 dni od daty jej podpisania,

  - Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu umowy 
i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

  - suma kar umownych przekroczyła kwotę 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2.

  - uzyskania informacji, iż Wykonawca pomimo obowiązku osobistego wykonania robót

budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od uzyskania informacji o zajęciu w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, wskazującym na zagrożenie wykonania umowy w ustalonym terminie.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać jedynie zapłaty z tytułu zrealizowanych i odebranych przez Zamawiającego robót.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności 
i zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót poniesie Wykonawca, jeżeli odstąpienie od umowy  nastąpi z przyczyn leżących po jego stronie.

§ 15

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

      - Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł do dnia zawarcia umowy kwotę: … zł (….), tj. 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy, w formie zgodnej z art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

      - W razie przedłużenia terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego przedłużenia zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż pieniężna.

      - Zwrot 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w dniu podpisania Umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, tj. od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

      - Zwrot pozostałej części zabezpieczenia (30%) nastąpi w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.

      - W przypadku wydłużenia terminu usunięcia usterek poza okres rękojmi wynikający z przyczyn technicznych lub technologicznych o którym mowa w § 12 ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej w terminie 7 dni przed upływem okresu rękojmi do wydłużenia okresu ważności zabezpieczenia.

§ 16

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

- Strony mogą dokonywać istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach i na warunkach przewidzianych w przepisach prawa i w niniejszej umowie.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej.

- Termin wykonania umowy może być zmieniony w przypadku, gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznością, która wystąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy po zawarciu umowy:

- gdy zajdzie konieczność wykonania jakichkolwiek robót nieprzewidzianych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową,

- wystąpienie warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót budowlanych jak: opady trwające powyżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimowy, opady śniegu, niskie temperatury, które zgodnie z SST uniemożliwiają prowadzenie robót,

- wstrzymania robót spowodowanego wykryciem na przykład przedmiotów niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli podziemnych,

- wystąpienia niezgodności map geodezyjnych ze stanem faktycznym, które spowodują przerwę w pracach,

- wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej,

- protesty co do wykonania robót, składane przez użytkowników nieruchomości, na których prowadzone są roboty i sąsiadujących z terenem robót.

- Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy (o ile jest to wynagrodzenie kosztorysowe), jeżeli po dokonaniu rozliczenia końcowego okaże się, że wynagrodzenie Wykonawcy za zakres faktycznie zrealizowanych robót wynikających z dokonanych obmiarów powykonawczych, będzie wyższe niż kwota wskazana w § 4 ust. 2. Wykonanie robót, o których mowa, wymaga zgody Zamawiającego i zabezpieczenia środków finansowych.

- W sytuacji, gdy ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, obliczona w oparciu o zryczałtowane ceny jednostkowe oraz zakres faktycznie zrealizowanych robót wynikających z dokonanych obmiarów powykonawczych będzie niższa niż kwota wskazana w § 4 ust. 2, należy sporządzić aneks do umowy, wskazujący ostateczną wartość za wykonanie umowy.

- W przypadku gdy umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 12 miesięcy przewiduje się możliwość wprowadzenia odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawek składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r., o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342),

- zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez wykonawcę. Obowiązek udowodnienia tego wpływu, w tym przedstawienia szczegółowych kalkulacji, spoczywa na Wykonawcy.

- stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz  stawki podatku akcyzowego.

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez wykonawcę. Obowiązek udowodnienia tego wpływu, w tym przedstawienia szczegółowych kalkulacji, spoczywa na Wykonawcy

7.  W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz wysokości podatku akcyzowego wynagrodzenie ulegnie zmianie

stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto.

8.  Dopuszcza się skrócenie terminu płatności faktury końcowej w przypadku zmiany terminu

wykonania umowy, w celu dokonania wydatku w roku budżetowym, w którym wydatek jest zaplanowany.

9.  Wystąpienie siły wyższej będzie uzasadniać zmianę terminu wykonania umowy, technologii

wykonania prac oraz wynagrodzenia.

10.  Zamawiający dopuszcza zmianę osób, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2 na zasadach określonych w

§8. Zmiany personelu nie wymagają aneksu do umowy.

§ 17

SIŁA WYŻSZA

- Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie zostało spowodowane wydarzeniem będącym poza kontrolą, oraz gdy w chwili zawarcia umowy niemożliwe było przewidzenie zdarzenia i jego skutków, które wpłynęły na zdolność strony do wykonania umowy, oraz gdy niemożliwe było uniknięcie samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutków.

- Przejawami siły wyższej są w szczególności:

  - klęski żywiołowe, w tym powódź, susza, trzęsienie ziemi, itp.,

  - akty władzy państwowej np.: stan wojenny, embarga, blokady oraz inne akcje, akty prawne lub decyzje organów władzy państwowej lub samorządowej a także innych organów posiadających władztwo nad stronami i ich majątkiem,

  - działania wojenne, akty sabotażu, akty terroru itp.,

  - strajki, blokady dróg, publiczne demonstracje itp.

- Za siłę wyższą nie uznaje się brak środków u Wykonawcy, niedotrzymania zobowiązań przez jego kontrahentów oraz brak zezwoleń niezbędnych Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolną władzę publiczną.

- Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej. Do powiadomienia należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia siły wyższej.

- W przypadku braku zawiadomienia zarówno o zaistnieniu jak i o ustaniu okoliczności siły wyższej, jak również nieprzedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 4, niniejszy paragraf nie ma zastosowania.

§ 18

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych i ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw.

- Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują  się rozstrzygać w sposób polubowny. Te spory, co do których nie będzie możliwe osiągnięcie porozumienia, podlegać będą rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd powszechny 
w Rzeszowie.

- Integralną częścią niniejszej umowy jest klauzula informacyjna z art. 13 oraz 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) stanowiąca załącznik nr 2 do umowy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                           WYKONAWCA: