# Załącznik nr 2 do SWZ

# UMOWA nr …………………..

zawarta w dniu ………………. r. w Rzeszowie, pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów – Miejskim Zarządem Dróg w Rzeszowie, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez

…………………………………………………………………………………………………..

a

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………………..……………

o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania oświetlenia świątecznego Rzeszowa w sezonie 2022/2023, z elementów dekoracyjnych dostarczonych przez Wykonawcę, zwanych dalej „elementami”.

- Zakres zamówienia obejmuje:

  - montaż oświetlenia dekoracyjnego w ilości 474 szt. wraz z podłączeniem do punktów zasilania na ulicach, mostach, placach i innych obiektach, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.

  - wykonanie brakujących "pionów" do zasilania dekoracji (17 szt.), przewodem, kablem o przekroju 3x1,5 mm2 w kolorze czarnym, zakończonym gniazdem hermetycznym 16A/250V IP44, wraz z podłączeniem do tabliczki bezpiecznikowej słupowej, przy użyciu oddzielnego zabezpieczenia,

  - bieżące utrzymanie elementów oświetleniowych,

  - obsługę serwisową (w tym regularne objazdy),

  - demontaż elementów oświetleniowych.

- Wykonawca dokona montażu elementów na ulicach, mostach, placach i obiektach wymienionych w ust. 2, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

§ 2

PRAWO OPCJI

- Zakres rzeczowy przedmiotu umowy składa się z zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji, o którym mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- W ramach zamówienia podstawowego realizowane będą usługi udekorowania miasta w zakresie określonym w „Specyfikacji dekoracji świątecznych 2022/2023”

- Prawem opcji jest możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego o którym mowa w § 1, na warunkach niniejszej umowy, o dodatkowy zakres za dodatkowym wynagrodzeniem, według rozliczenia zgodnie z formularzem cenowym prawa opcji, z zastrzeżeniem, że zakres opcji nie może przekroczyć 20% ilości artykułów wskazanej w zamówieniu podstawowym. Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie umowy w zakresie „prawa opcji” nie przekroczy kwoty ………………….. zł brutto.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, objętego prawem opcji zostanie obliczone według poniżej wskazanego wzoru:

Wpo = Σ (XDx x Cjx + YDy x Cjy + …..) + podatek VAT 23%

gdzie:

Wpo – wynagrodzenie dodatkowe, za wykonanie „prawa opcji” [zł] brutto;

XDx – ilość dekoracji wzoru X;

YDy – ilość dekoracji wzoru Y;

Cjx – cena jednostkowa dekoracji wzoru X [zł] netto, z załącznika nr 2 do umowy;

Cjy – cena jednostkowa dekoracji wzoru Y [zł] netto, z załącznika nr 2 do umowy.

- Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

- Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji będzie posiadanie w budżecie środków finansowych na realizację usług.

- Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest pisemne oświadczenie woli Zamawiającego o żądaniu wykonania zamówienia kwalifikowanego przez Zamawiającego jako prawo opcji.

- Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji wielokrotnie w terminie przewidzianym dla wykonania zamówienia podstawowego.

- Skorzystanie z prawa opcji nastąpi poprzez zawarcie aneksu do umowy, w którym zostanie określony zakres oraz wynagrodzenie.

§ 3

TERMIN REALIZACJI

      - Wykonawca zobowiązany jest zamontować oświetlenie świąteczne w terminie do 30.11.2022 r. W pierwszej kolejności oświetlenie dekoracyjne należy zamontować na Rynku oraz na ulicach: Kościuszki, Grunwaldzkiej i 3 Maja.

      - Wykonawca będzie wynajmować Zamawiającemu oświetlenie świąteczne od dnia 1.12.2022 r. do dnia 31.01.2023 r.

      - Wykonawca zdemontuje elementy dekoracyjne w ciągu 14 dni po zakończeniu wykonywania usługi, o której mowa w ust. 2.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego skrócenia lub wydłużenia terminu świadczenia usług wskazanych w ust. 2, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony na piśmie, na co najmniej 3 dni przed dniem zakończenia świadczenia usług. Okres skrócenia lub wydłużenia nie może przekraczać 14 dni.

      - W przypadku, o którym mowa w ust. 4, terminy wykonania usługi ulegają odpowiedniemu przesunięciu, przy czym czas na demontaż dekoracji może ulec skróceniu do nie mniej niż 10 dni.

§ 4

WYNAGRODZENIE

      - Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, w wysokości ……………..… zł brutto (słownie …….….), …………..……. zł netto (słownie ………….), zgodnie z ofertą i formularzem  cenowym.

      - W przypadku skrócenia okresu świadczenia usługi na podstawie § 3 ust. 4, wynagrodzenie zostanie zmniejszone proporcjonalnie do liczby dni, o którą skrócono świadczenie usługi. W przypadku wydłużenia okresu świadczenia usługi na podstawie § 3 ust. 4, wynagrodzenie pozostaje bez zmian.

      - Wynagrodzenie płatne będzie  na podstawie:

1) faktury częściowej, w wysokości …………. zł brutto (słownie ……), płatnej w 2022 r. Termin płatności faktury wynosi do 14 dni, licząc od daty otrzymania jej przez Zamawiającego wraz z dokumentem potwierdzającym podstawę jej wystawienia (§ 6 ust. 2). Fakturę należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej 14 grudnia 2022 r.;

2) faktury końcowej, w wysokości ……………. zł brutto (słownie …….) płatnej w 2023 r., po zdemontowaniu elementów i podpisaniu protokołu, o którym mowa w § 6 ust. 4, w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z dokumentem potwierdzającym podstawę jej wystawienia.

      - Wskazane w ust. 3 kwoty, wypłacane w poszczególnych latach, mogą ulec zmianie, bez zmiany wysokości  wynagrodzenia określonego w ust. 1.

      - Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego bez jego zgody.

§ 5

ROZLICZENIE PRAC

- Podstawą wystawienia faktury częściowej i faktury końcowej będą protokoły odbioru, potwierdzające wykonanie poszczególnych elementów umowy, podpisane przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

- Faktury będą płatne przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonawcy nr ………………………………………………………

- W fakturach należy oznaczyć Zamawiającego w następujący sposób:

„Nabywca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP 8130008613;

Odbiorca faktury (płatnik): Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów. Faktury należy doręczać na adres:  Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów.

Wykonawca może również wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną i wysłać ją za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). Adres PEF Gminy Miasta Rzeszów: NIP 8130008613.

- Zamawiający dopuszcza zmianę numeru rachunku bankowego na wniosek Wykonawcy.

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności wynikających z tej umowy na osobę trzecią, ani dokonywać potrąceń.

§ 6

ODBIÓR

  - Składając wniosek o dokonanie odbioru montażu dekoracji, Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- pisemne zgłoszenie zakończenia montażu dekoracji,

- protokół pomiarów ochrony przeciwporażeniowej dla zamontowanych dekoracji (z konstrukcją).

2. Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego wykonanych prac. Montaż dekoracji zostanie potwierdzony protokołem, który zostanie sporządzony do 5 dni od dnia zgłoszenia zakończenia montażu i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury częściowej.

3. Zakończenie demontażu dekoracji Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu, przedkładając oświadczenie osoby nadzorującej ze strony Wykonawcy o jego zakończeniu.

4. Demontaż dekoracji zostanie potwierdzony protokołem, który zostanie sporządzony do 5 dni od zakończenia demontażu i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury końcowej.

§ 7

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- zamontowanie elementów dekoracyjnych w wymaganym terminie, w sposób niepowodujący utrudnień w ruchu kołowym i pieszym (do czasu zakończenia montażu, dekoracje nie mają świecić);

- przedstawienie protokołów pomiarów ochrony przeciwporażeniowej dla zamontowanych dekoracji;

- utrzymanie elementów w należytym stanie technicznym w ustalonym okresie czasu;

- kontrola stanu technicznego i świecenia zamontowanych elementów minimum 2 razy w tygodniu; ze szczególnym uwzględnieniem niedziel i dni świątecznych, potwierdzona pisemnym raportem przesłanym na adres e-mail Zamawiającego ……………….……;

- usuwanie usterek lub awarii elementów w ciągu ……..……….. godzin, od chwili zgłoszenia;

- montaż i demontaż elementów w sposób nie powodujący uszkodzenia urządzeń i obiektów, na których zostały zainstalowane;

- utrzymywanie miejsc i terenów na których zainstalowano dekoracje, w trakcie montażu, w czasie ich użytkowania, prac naprawczych i demontażowych, w stanie gwarantującym bezpieczeństwo innych osób z nich korzystających;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie realizacji przedmiotu umowy;

- w przypadku spowodowania awarii lub uszkodzenia urządzeń oświetlenia ulicznego, w związku z montażem lub nieprawidłową eksploatacją elementów, Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z usunięciem awarii lub natychmiast przystąpi do ich usunięcia na własny koszt działając w uzgodnieniu z właścicielem urządzeń oświetleniowych;

- realizacja zamówienia nie może powodować ograniczeń w ruchu kołowym i pieszym, w razie potrzeby wykonania tymczasowej organizacji ruchu, Wykonawca zobowiązany jest do jej wykonania w ramach przewidzianego w umowie wynagrodzenia;

- po zdemontowaniu dekoracji Wykonawca zabezpieczy w sposób trwały i bezpieczny końcówki przewodów zasilających, wychodzących ze słupów oświetleniowych (przywiązanie opaskami do słupów zwisających przewodów z gniazdkami, odpowiednie ułożenie gniazdek, tak by woda nie wnikała do środka, itp.)

- Wykonawca przez cały okres wykonywania umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), na dowód czego przedstawi polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy. Jeśli umowa ubezpieczenia obejmuje okres krótszy niż okres wykonywania umowy, Wykonawca złoży oświadczenie, że przedłuży ubezpieczenie na cały okres wykonywania umowy i dokona tego przedłużenia we właściwym momencie, aby ubezpieczenie istniało nieprzerwanie przez okres wykonywania niniejszej umowy.

- Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do określenia parametrów technicznych dekoracji: moc pobierana w [W], ciężar dekoracji w [kg], powierzchnia boczna dekoracji podlegająca parciu wiatru [m2];

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dekoracji tak, aby nie spowodowały uszkodzeń (złamania) słupów oświetleniowych na których będą montowane.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przez cały okres wykonywania umowy łącznego udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, używanych przy wykonywaniu umowy, na poziomie co najmniej 10%, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu w terminie na dzień podpisania umowy wykazu pojazdów używanych przy wykonywaniu umowy oraz niezwłocznego aktualizowania wykazu. Wykaz powinien wskazywać rodzaj paliwa, jakim jest napędzany każdy z pojazdów. Pojazdy używane przy wykonywaniu umowy powinny być oznakowane zgodnie  zobowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- W myśl art. 95 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby bezpośrednio świadczące usługę montażu, bieżącego utrzymania w sprawności oraz demontażu dekoracji świetlnych (pracownicy fizyczni). Wymaganie to nie dotyczy kierowników robót oraz osób świadczących usługi w ramach własnej działalności gospodarczej (np. osoby wykonujące transport, operatorzy podnośników, dźwigu itp.).

- Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnienie na podstawie umowy o pracę poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 8 pkt 1. Dokument ten należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy oraz dokonać aktualizacji wykazu w razie zmiany pracowników i przedłożyć ją Zamawiającemu do 7 dni od dokonania zmiany.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy co do spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu określonego w ust. 5, w szczególności do:

- żądania oświadczenia w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu i dokonywania jego oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu,

- przeprowadzania kontroli.

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez niego, nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracowników na budowie na podstawie umowy o pracę. Zamawiający może żądać następujących dokumentów:

- oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, określonych w ust 5. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę, dat zawarcia umowy i wymiaru etatu, zakresu obowiązków pracowników oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), w szczególności zasady minimalizacji (tj. w szczególności  bez adresów, nr PESEL pracowników, NIP, wynagrodzenia).). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

- oświadczenie zatrudnionego pracownika zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika oraz podpis pracownika,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), w szczególności zasady minimalizacji. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę ww. dokumentów, w tym nieprzedłożenie ich w wyznaczonym terminie, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących roboty na podstawie umowy o pracę, co spowoduje obciążenie Wykonawcy karą umowną.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Do obowiązków Zamawiającego należy odbiór jakości wykonanych modułów dekoracji świątecznej i zastosowanych materiałów.

- Zamawiający poinformuje właściciela słupów oświetleniowych nie będących własnością gminy tj. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów – Rejon Energetyczny Rzeszów o planowanym terminie montażu elementów.

- Po wykonaniu przedmiotu umowy nastąpi kontrola stanu obiektów, na których zainstalowane były elementy. W razie ich uszkodzenia Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy. Na okoliczność odbioru obiektów bez uszkodzeń, zostanie spisany protokół.

- Do celów niniejszej umowy Zamawiający, po uzyskaniu zgody, wykorzystał w SWZ wzory elementów, do których prawa autorskie i prawa do wzorów użytkowych przysługują innym podmiotom. Wykorzystanie przez Wykonawcę do celów własnej działalności zdjęć, filmów i innych utrwaleń dekoracji wykonanych na podstawie tych wzorów, wymaga pisemnej zgody tych innych podmiotów i umieszczenia w materiałach informacji o ich prawach do wzorów oświetlenia.

§ 8

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w montażu elementów  dekoracyjnych - za jeden element w wysokości 200,00 zł, za każdy dzień zwłoki,

  - za montaż dekoracji w godzinach szczytu komunikacyjnego, na głównych ulicach miasta – w wysokości 1000 zł, za każdy stwierdzony przypadek,

  - za każdorazową zwłokę w usunięciu awarii lub usterki (§ 7 ust. 1 pkt 5) - za jeden element w wysokości 200,00 zł, za każdy dzień zwłoki,

  - za niewykonanie obowiązku obsługi serwisowej (w tym regularnych objazdów) w wysokości 500 zł, za każdy stwierdzony przypadek,

  - za zwłokę w demontażu elementów - za jeden element w wysokości 200,00, zł za każdy dzień zwłoki,

  - za niepodporządkowanie się decyzji Zamawiającego podjętej na podstawie § 3 ust. 4 - w wysokości 10 000 zł.

  - w razie stwierdzenia, że pracę wykonują osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę, co do których Zamawiający nałożył takie wymaganie w umowie (w tym za nieprzedłożenie przez wykonawcę określonych w umowie przez Zamawiającego dokumentów mających to potwierdzać) – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia.

- Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi 7 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej.

- Wykonawca  jest zobowiązany zapłacić karę umowną także w przypadku, gdy Zamawiający nie poniósł szkody.

- W przypadku powstania szkody Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, składając właściwe oświadczenie.

§ 9

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

- Przedstawicielami Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy będą:

- ……………..……..…………. – upoważniony do podpisania protokołów odbioru

- ………………..……………... – posiadający uprawnienia SEP grupa D

- …………………..…………... – posiadający uprawnienia SEP grupa E

- …………………..…………... – posiadający uprawnienia SEP grupa E

- ……………………..………... – posiadający uprawnienia SEP do prac kontrolno-pomiarowych w instalacjach i sieciach elektroenergetycznych.

- Zmiana którejkolwiek z osób wymienionych w ofercie winna być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia posiadanych przez osoby zastępowane. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

- Wykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmian osób podanych w ofercie nie później niż 7 dni przed planowanym terminem zmiany którejkolwiek z osób. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku osoby nadzorującej będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia prac.

- Zamawiający upoważnia ………………………………, pracownika Zamawiającego do:

1) sprawowania nadzoru nad realizacją prac,

2) odbiorów i rozliczeń prac,

3) podpisania protokołów, o których mowa w § 6,

4) odbioru protokołów pomiarów ochrony przeciwporażeniowej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 4.

- O dokonaniu zmiany, o której mowa w ust. 5, Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

§ 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od zaistnienia niżej wymienionych okoliczności:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

- suma kar umownych przekroczyła kwotę 20 % wynagrodzenia.

- w razie bezskutecznego upływu terminu na przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób na umowę o pracę,

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 Wykonawca może żądać jedynie zapłaty z tytułu zrealizowanych prac.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od uzyskania informacji o zajęciu w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, wskazującego na zagrożenie wykonania umowy w ustalonym terminie.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy:

- w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych prac i usług wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszty zabezpieczenia przerwanych prac ponosi Wykonawca, jeżeli odstąpienie od umowy następuje z przyczyn leżących po jego stronie.

- Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron bez wypowiedzenia w przypadku, gdy druga ze Stron pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie narusza warunki umowy.

- Rozwiązanie umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających.

§ 11

SIŁA WYŻSZA

- Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie zostało spowodowane wydarzeniem będącym poza kontrolą, oraz gdy w chwili zawarcia umowy niemożliwe było przewidzenie zdarzenia i jego skutków, które wpłynęły na zdolność strony do wykonania umowy, oraz gdy niemożliwe było uniknięcie samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutków.

- Przejawami siły wyższej są w szczególności:

- klęski żywiołowe, w tym powódź, susza, trzęsienie ziemi, itp.

- akty władzy państwowej np.: stan wojenny, embarga, blokady oraz inne akcje, akty prawne lub decyzje organów władzy państwowej lub samorządowej a także innych organów posiadających władztwo nad stronami i ich majątkiem,

- działania wojenne, akty sabotażu, akty terroru itp.,

- strajki, blokady dróg, publiczne demonstracje itp.

- Za siłę wyższą nie uznaje się braku środków u Wykonawcy, niedotrzymania zobowiązań przez jego kontrahentów oraz braku zezwoleń niezbędnych Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolną władzę publiczną.

- Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej. Do powiadomienia należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia siły wyższej.

- W przypadku braku zawiadomienia zarówno o zaistnieniu jak i o ustaniu okoliczności siły wyższej, jak również nieprzedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 4, niniejszy paragraf nie ma zastosowania.

§ 12

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

    - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty:

- Zamawiający dopuszcza zmiany podziału wynagrodzenia wypłacanego w poszczególnych latach (bez zmiany łącznej jego wysokości), ze względu na posiadane  środki przeznaczone na dany rok,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia czasu najmu dekoracji i świadczenia usługi utrzymania na okres nie dłuższy niż 14 dni oraz skrócenia czasu demontażu, ale nie mniej niż do 10 dni,

- W przypadku skrócenia okresu świadczenia usługi, wynagrodzenia zostanie zmniejszone proporcjonalnie do liczby dni, o które skrócono świadczenie usługi. W przypadku wydłużenia okresu świadczenia usługi, wynagrodzenie pozostaje bez zmian,

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy poprzez umieszczenie dodatkowych dekoracji w innych jeszcze miejscach niż przewidziano w opisie przedmiotu zamówienia, za dodatkowym wynagrodzeniem, w zakresie nie większym niż 20% ilości dekoracji zamówienia podstawowego.

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto.

- Wystąpienie siły wyższej będzie uzasadniać zmianę terminu wykonania umowy, technologii wykonania prac oraz wynagrodzenia.

- Zamawiający dopuszcza zmianę osób, o których mowa w § 9 ust. 1 i 4. Zmiany personelu nie wymagają aneksu do umowy.

    - Poza przypadkami określonymi wyżej, zmiany postanowień zawartej umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:

- wskazanych w ustawie,

- w razie zaistnienia w umowie omyłek pisarskich lub rachunkowych strony mają prawo je sprostować stosownym aneksem do umowy,

- wystąpienia, po zawarciu umowy zdarzeń niezależnych od stron takich jak klęski żywiołowe np. powódź, pożar, nagłe załamania warunków atmosferycznych oraz niekorzystne warunki atmosferyczne (temperatury poniżej minus 10 stopni Celsjusza, opady śniegu większe niż 10 cm na dobę), o ile utrudnią one lub uniemożliwią wykonanie obowiązków umownych,

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub na świadczenia stron.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać w sposób polubowny. Te spory, co do których nie będzie możliwe osiągnięcie porozumienia, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Integralną częścią umowy jest:

- oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,

- Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA