UMOWA Nr …../2024 PROJEKT

Zawarta w dniu ………………….. pomiędzy: Gmina Miasto Rzeszów - Przedszkole Publiczne Nr 32 w Rzeszowie, ul Podwisłocze 26a reprezentowanym przez Panią Annę Wilk - dyrektora, zwanego w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a Wykonawcą:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 1

Przedmiot umowy

# Wykonawca zobowiązuje wykonać dla Zamawiającego remont instalacji elektrycznej w budynku przedszkola. Remont obejmuje: wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem w budynku przedszkola, tj.: na I piętrze salę zajęć dydaktycznych z przylegającą łazienką i leżakownią oraz roboty towarzyszące tj. zakres prac jak zawarto w zapytaniu ofertowym.

# Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, niezbędne kwalifikacje, odpowiednie uprawnienia, jak również odpowiedni potencjał ludzki i techniczny, umożliwiające należyte wykonanie powierzonego zadania.

# Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie

# z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego z zastosowaniem pełnowartościowych materiałów mających świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji, polegającego na możliwości rozszerzenia zamówienia podstawowego o którym mowa w ust. 3 
w ramach i na warunkach niniejszej umowy o dodatkowy zakres za dodatkową cenę wg rozliczenia zgodnie z Aneksem do umowy z zastrzeżeniem że zakres opcji nie może przekroczyć 30%, o których mowa w ust. 3, a cena za zamówienie realizowane w ramach opcji będzie taka sama jak dla zamówienia podstawowego.

- Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego, złożone Wykonawcy w formie pisemnej.

- Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia 
z tego tytułu.

§2

Termin i warunki wykonania umowy

- Roboty określone w § 1 Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć w dniu 03.07.2024 r. a zakończyć 19.07.2024 r.

- Odbiór całego przedmiotu umowy nastąpi protokolarnie po zakończeniu robót oraz uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o dniu gotowości do odbioru robót na 2 dni przed tym dniem.

- Po zakończeniu całości robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować cały teren, usunąć wszelkie pozostałości po przeprowadzonych pracach w sposób gwarantujący nie ponoszenie dodatkowych kosztów przez Zamawiającego z tego tytułu.

- W razie nienależytego wykonania umowy strony są zobowiązane do zapłaty kar umownych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3

Wartość umowy

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe, które zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:………………brutto, słownie;………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

- Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy w ciągu

14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

§ 4

Gwarancja

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wszystkie wykonane prace: na roboty malarskie 36 miesięcy, na instalacyjne 60 miesięcy.

- W ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji po stwierdzeniu w przedmiocie

umowy wad, Zamawiający jest uprawniony żądać ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia

powstałych wad (usterek) w terminie wskazanym przez Zamawiającego. O usunięciu

wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.

- Jeżeli w okresie gwarancji wbudowane elementy lub urządzenia wymagać będą

konserwacji lub płatnych przeglądów ich koszt obciąża Wykonawcę i Wykonawca

zobowiązuje się do ich wykonania.

§5

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, którym mowa w § 2, pkt. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający może dochodzić na drodze sądowej odszkodowania z tytułu zwłoki

w wykonaniu umowy, a także z tytułu nienależytego wykonania umowy na zasadach

ogólnych w wysokości przewyższającej kary umowne.

§6

Postanowienia końcowe

- Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy.

- W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                  Wykonawca: