WZÓR UMOWY

Zawarta w dniu ………. w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów, 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 1, NIP 813-00-08-613 - Rzeszowskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Rzeszowie, ul. Ks. Jałowego 23a, 35-010 Rzeszów, zwaną dalej „Zamawiającym”

reprezentowaną  przez Pana Adriana Rudawskiego, Dyrektora ROSiR, działającego na podstawie pełnomocnictwa ORA-O.0052.545.2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r.,

a
reprezentowaną przez Pana/Panią …………………………………………………………….  zwanym  w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w drodze udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto w  rozumieniu ustawy Prawo  Zamówień  Publicznych,  zawarto umowę o następującej treści:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach zadania  pn.: „Wykonanie roboty budowlanej polegającej
na remoncie dachu Pływalni Krytej „Muszelka”, ul. Starzyńskiego 17, 35-508 Rzeszów”
do wykonania robót budowlanych zgodnie z przedmiotem zamówienia:

- roboty wstępne – wynajęcie, dowóz i montaż rusztowania, zabezpieczenie pokrycia dachu
przed zabrudzeniem

- roboty rozbiórkowe – rozebranie obróbek blacharskich z blachy nienadającej się do użytku, skucie
i rozbiórka nakrywy betonowej, rozebranie ścian, filarów i kolumn oraz wywiezienie materiałów porozbiórkowych;

- roboty remontowo-montażowe – wykonanie nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów, wykonanie obróbek blacharskich, drobne naprawy pokrycia dachu, przymocowanie uchwytów instalacji odgromowej;

- prace porządkowe po zakończeniu robót

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Przedmiar Robót stanowiący załącznik nr 1
do umowy.

- Dostawa materiałów niezbędnych do wykonania niniejszej umowy nastąpi transportem własnym Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.

- Roboty, o których mowa w ust. 1 wykonywane będą przy użyciu środków oraz sprzętu własnego Wykonawcy oraz jego pracowników, bądź środków i sprzętu, do korzystania z których Wykonawca posiada prawo.

- Zakres rzeczowy przedmiotu umowy nie wymaga pozwolenia na budowę jak również zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.

§ 2

TERMIN WYKONANIA UMOWY

- Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy:

- rozpoczęcia robót: dzień zawarcia umowy

- wykonania przedmiotu  umowy: do dnia zadeklarowanego w ofercie Wykonawcy, nie później jednak niż do 30.06.2023 r.

- Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, uważa się za dotrzymany jeżeli zostanie on odebrany zgodnie z § 9, w terminie określonym w § 2 ust. 1, pkt. 2, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy.

- Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uważa się dzień od poniedziałku do piątku 
z wyłączeniem świąt.

§ 3

WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wysokość wynagrodzenia wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy, ustalona w oparciu 
o ofertę wykonawcy i wynosi: netto ……….. zł tj. (słownie: 00/100) tj.: brutto …………… zł  (słownie: 00/100), z uwzględnieniem poniższych postanowień.

- Wynagrodzenie ryczałtowe stanowi całość wynagrodzenia za przedmiot umowy, jest  niezmienne 
i zawiera wszystkie koszty niezbędne do jego wykonania.

- Ilekroć w umowie jest mowa o wynagrodzeniu należy przez to rozumieć wynagrodzenie brutto określone w ust. 2.

- Przyjęta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona została w oparciu o przepisy ustawy 
o podatku VAT od towarów i usług obowiązujące w dniu złożenia oferty.

- Przy wystawieniu faktury, zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług obowiązująca 
w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiązku podatkowego).

- Rozliczenie Wykonawcy za roboty odbędzie się na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu całości robót.

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy.

- Termin płatności faktury wynosi do 21 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury
wraz z podpisanym przez Strony protokołem odbioru robót.

- Faktura będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy: ……………………………………..

- Faktura będzie wystawiona na Zamawiającego:

Nabywca – Gmina Miasto Rzeszów – ul. Rynek 1, 35 – 064 Rzeszów, NIP: 813-00-08-613,

Odbiorca faktury - Płatnik – Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Ks. J. Jałowego 23a, 35-010 Rzeszów.

- Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.

§ 4

MATERIAŁY Z ROZBIÓRKI I DEMONTAŻU

- Strony określają w protokole jakie materiały zostały zdemontowane w wyniku wykonania robót demontażowych ze wskazaniem ilości tych materiałów.

- Przedstawiciel Zamawiającego określi sposób postępowania z materiałami z rozbiórki (przekazanie ich do złomowania, unieszkodliwienia, w tym wywiezienia na wysypisko, itp.)

- Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do:

- segregacji materiałów zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiającego jako surowiec wtórny,

- przetransportowania materiałów do punku surowców wtórnych,

- usunięcia na własny koszt materiałów z demontażu, które nie zostały zakwalifikowane jako surowiec wtórny.

§ 5

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

      - Z ramienia Wykonawcy obowiązki kierownika robót pełnić będzie: ………………...

      - W imieniu Zamawiającego obowiązki pełnić będzie:  ………………………………..

      - Zamawiający upoważnia osoby wymienione w ust. 2 do dokonania odbioru robót budowlanych 
i podpisania protokołu odbioru.

§ 6

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy terenu robót,

- dokonanie czynności odbioru przedmiotu umowy,

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- urządzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz utrzymanie w/w składników
 w należytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób postronnych,

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową i sztuką budowlaną,

- organizowanie pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi określonymi w przepisach szczegółowych,

- doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu robót po wykonanych robotach,

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia robót na czas ewentualnych przerw w realizacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane.

- Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy Prawo budowlane. Na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać
w stosunku do wskazanych materiałów deklarację właściwości użytkowych lub krajową deklarację zgodności z Normą lub Aprobatą Techniczną dla wbudowanych materiałów. Komplet w/w dokumentów Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu robót, a przed odbiorem przedmiotu umowy.

§ 7

PODWYKONAWCY

Wykonawca zobowiązuje się wykonać; osobiście całość robót/przy pomocy podwykonawców*.

§ 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim
w związku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie bhp   
   i warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno - technologiczne stosowane na terenie prowadzenia robót.

- Strony ustalają, że nie wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań przewidzianych w niniejszej umowie będzie wywoływało skutki wynikające z niniejszej umowy i obowiązujących przepisów prawa.

§ 9

ODBIÓR ROBÓT

- Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru wykonane roboty.

- Wykonawca przekaże:

- deklarację własności użytkowych, krajowe deklarację zgodności z Normą lub Aprobatą Techniczną dla wbudowanych materiałów.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, który odbędzie się w ciągu 3 dni, licząc od daty zawiadomienia przez kierownika. Z odbioru zostanie spisany protokół odbioru przedmiotu umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Komisja odbioru może odmówić odbioru jeżeli przedmiot umowy będzie wykonany niezgodnie z zapytaniem ofertowym i zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone usterki i niedoróbki, w protokole odbioru zostaną zawarte ustalenia co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usunięcia.

§ 10

RĘKOJMIA

- Okres rękojmi na przedmiot umowy ustala się na 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.

- W przypadku wystąpienia usterek w okresie trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się
do przystąpienia do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w formie pisemnej.

- Usunięcie wad potwierdzi  Zamawiający w  protokole.

- W razie bezskutecznego upływu terminu do usunięcia wad Zamawiający może niezwłocznie zlecić ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Przed upływem ustalonego w umowie okresu rękojmi nastąpi odbiór ostateczny mający 
na celu stwierdzenie istnienia wad powstałych w okresie rękojmi i spisany będzie 
z tej czynności protokół z przeglądu.

§ 11

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

- zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki,

- zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad czy usterek,

- odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy-            w wysokości 15 % wynagrodzenia,

- gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom §7 umowy będzie wykonywał podwykonawca - 
w wysokości 1 % wynagrodzenia, za każdy przypadek.

- Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 15 % wynagrodzenia.

- Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi do 5 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej. W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe
 za opóźnienie.

- W przypadku powstania szkody, Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z odsetkami ustawowymi
 za opóźnienie z wynagrodzenia Wykonawcy, składając właściwe oświadczenie.

§ 12

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od zaistnienia niżej

wymienionych okoliczności:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w ciągu 14 dni od dnia przekazania terenu robót,

- Wykonawca nie realizuje z przyczyn leżących po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, chyba że przerwa jest uzasadniona technologicznie,

- suma kar umownych przekroczyła kwotę 10 % wynagrodzenia,

- uzyskania informacji, iż Wykonawca pomimo obowiązku osobistego wykonania robót budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy.

- W wypadku odstąpienia od umowy strony obowiązują następujące zasady:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi inwentaryzację robót, wg stanu na dzień odstąpienia,

- w razie, gdy Wykonawca nie sporządzi inwentaryzacji, o której mowa w pkt. 1), Zamawiający może powierzyć sporządzenie inwentaryzacji innej osobie i żądać zwrotu od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- koszty zabezpieczenia przerwanych robót ponosi Wykonawca, jeżeli odstąpienie od umowy następuje z przyczyn leżących po jego stronie,

- w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robót, w sytuacji określonej w pkt. 3) Zamawiający może powierzyć wykonanie zabezpieczenia innej osobie i żądać zwrotu 
od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 - 4 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane do dnia odstąpienia, o ile zostały wykonane zgodnie z umową 
i odebrane.

- Postanowienia ust. 2, 3 stosuje się także w sytuacji, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający odstąpił od umowy na podstawie ustawy.

- W razie bezskutecznego upływu terminu do zapłaty należności z tytułu poniesionych
przez Zamawiającego kosztów, określonych w ust. 2, pkt. 2 i 5 naliczone zostaną odsetki ustawowe
za opóźnienie.

- Zamawiający może dokonać potrąceń należności z tytułu poniesionych przez niego kosztów, określonych w ust. 2, pkt. 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie z wynagrodzenia Wykonawcy składając właściwe oświadczenie.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

§ 13

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

§ 14

ZMIANY  POSTANOWIEŃ  UMOWY

Wszystkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian wymienionych w umowie.

§ 15

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Integralną część umowy stanowi: oferta wykonawcy.

§ 16

Umowę sporządzono w 2 egz., w tym 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

§ 17

[klauzula informacyjna zgodna z RODO]

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)  zwanego dalej „RODO” – informuje się  WYKONAWCĘ, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Ks. J. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów, rosir@rosir.pl, reprezentowany przez Dyrektora.

- Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e – mail iod2@erzeszow.pl lub pisemnie na adres Administratora.

- Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane dla celów związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku danych osób niebędących stroną umowy, które mogą być przetwarzane w ramach zawarcia i realizacji umowy, podstawę prawną stanowi prawnie uzasadniony interes administratora ( art. 6 ust. 1 lit f.), gdyż przetwarzanie tych danych może być niezbędne do realizacji celów. Dane te pochodzą od strony umowy i mogą obejmować dane identyfikacyjne oraz dane do kontaktu osób, które strona do umowy poda.

- Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale konieczny do zawarcia i zrealizowania umowy.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy. Konieczność podania danych może wynikać m. in.  z przepisów księgowo- rachunkowych.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

- Posiada Pani/Pan prawo, na zasadach przewidzianych w RODO, dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do żądania usunięcia danych oraz prawo do sprzeciwu – w przypadku osób nie będących stroną umowy, których dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

- Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA:

………………………………					………………………………..