Załącznik nr 3

UMOWA (wzór)

zawarta dnia.........................2023 r. w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miastem Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP: 8130008613, reprezentowaną przez Rafała Francikowskiego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Rzeszowie
zwaną dalej „Zamawiającym”
a ...................................................................................................................................................................
zwaną dalej „Wykonawcą”
zwanymi dalej również „Stronami”.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zamówieniu publicznym, o wartości mniejszej niż 130.000,00 złotych, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Szkole Podstawowej nr 2 w Rzeszowie z dnia 11.01.2021 zawarto umowę o następującej treści:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy - zadania pn.:
„Remont kuchni wraz zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Rzeszowie
przy ul. Kamińskiego 12”

 2. W zakres realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie następujących robot :
 a) wymiana drzwi z poszerzeniem otworów,
 b) skucie posadzek i wykonanie nowych ( wylewki, układanie płytek),
 c) wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
 d) wykonanie nowych tynków z gipsu szpachlowego,
 e) roboty malarskie po obróbkach,
 f) przeróbka instalacji elektrycznej,
  oraz inne roboty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa kosztorys ofertowy stanowiący integralną część umowy.

§ 2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
1. Strony ustalają następujące terminy:
 a) rozpoczęcia robót: 26.06.2023 r.
 b) wykonania przedmiotu umowy: roboty budowlane do 31.07.2023r.
  - montaż skrzydeł drzwi do 25.08.2023r.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, uważa się za dotrzymany jeżeli zostanie on odebrany zgodnie z § 11, w terminie określonym w ust. 1 pkt 2, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez Zamawiającego.
§ 3
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie ryczałtowe .
2. Wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy wynosi: netto: ……… …zł, brutto: ……..………zł
(słownie : ……………………………….…….……………………………………………………………………...). z uwzględnieniem
poniższych postanowień.
3. Ilekroć w umowie jest mowa o wynagrodzeniu należy przez to rozumieć wynagrodzenie brutto określone w ust. 2.
4. Wynagrodzenie ryczałtowe stanowi całość wynagrodzenia za przedmiot umowy ,jest niezmienne i zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy .
5. Przyjęta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego (brutto) określonego w ust. 2 ustalona została w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące w dniu złożenia oferty.
6. Rozliczenie Wykonawcy za roboty odbędzie się na podstawie faktury końcowej.
7. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego robót.
8. Termin płatności faktury wynosi do 14 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego
 faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru robót.
9. Faktura będzie wystawiona na Zamawiającego:
Nabywca :
 Gmina Miasto Rzeszów
 ul. Rynek 1, 35 – 064 Rzeszów,
 NIP: 813-00-08-613,
Odbiorca faktury – płatnik : Szkoła Podstawowa nr 2, 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 12

§ 4
MATERIAŁY Z ROZBIÓRKI I DEMONTAŻU
1. Strony określą w protokole jakie materiały zostały zdemontowane lub odzyskane w wyniku
 wykonania robót wyburzeniowych ze wskazaniem ilości i jakości tych materiałów.
2. Przedstawiciel Zamawiającego zobowiązany jest do wskazania Wykonawcy dalszego przeznaczenia
zdemontowanych lub wyburzonych materiałów (np. przekazanie ich do złomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadów/śmieci lub przeznaczenie ich do ponownego wbudowania bądź zagospodarowania itp.).
3. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do:
 a) usunięcia poza teren robót materiałów z rozbiórki i demontażu, które nie nadają się
 do ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
 o odpadach oraz ponosi odpowiedzialność za powyższe działania,
 b) segregacji materiałów zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiającego jako surowiec wtórny.

§ 5
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY
1. Z ramienia Wykonawcy obowiązki kierownika robót pełnić będzie:……………………………..
………………………………………………………………………………………………………..…
 W imieniu Zamawiającego ……………………………………………………………………………………………………………..
2. Wykonawca upoważnia osoby wymienione w ust. 1. do dokonania końcowego odbioru robót, do odbioru przedmiotu umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany osoby określonej w
 ust. 1 nie później niż 7 dni przed planowanym terminem zmiany. Wykonawca jest zobowiązany do
 wykazania Zamawiającemu, że osoby mające pełnić funkcję Kierownika robót spełniają
 wymagania określone w zapytaniu . Zmiana Kierownika robót musi być zaakceptowana przez
 Zamawiającego i nie wymaga to zmiany umowy.

§ 6
OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
 a) przekazanie Wykonawcy terenu robót
 b) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych materiałów
 c) dokonanie czynności odbioru przedmiotu umowy,
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
 a) prowadzenia dokumentacji robót zgodnie z ustawą Prawo Budowlane,
 b) zagospodarowanie i zabezpieczenia terenu robót oraz utrzymanie w/w składników w
 należytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób postronnych,
 c) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, przedmiarem robót , aktualnie obowiązującymi
 przepisami, prawem budowlanym, wydanymi na jego podstawie aktami wykonawczymi i innymi
 obwiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 d) organizowania pracy zgodnie z warunkami i przepisami bhp,
 e) przeprowadzenie prób, sprawdzeń i badań, zgód i opinii niezbędnych do wykonywania robót,
  f) doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy po wykonanych robotach,
3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na tereny robót pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia robót na czas ewentualnych przerw w realizacji.
5. Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru), Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wykazanych materiałów deklarację właściwości użytkowych lub krajową deklarację zgodności z Polską Norma lub Aprobatą techniczną dla wbudowanych materiałów. Komplet w/w dokumentów Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu robót, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku innym niż polski Wykonawca przedstawi również obok dokumentu oryginalnego tłumaczenie na język polski .
6. Wykonawca jest obowiązany informować Inspektora nadzoru o wszystkich problemach lub okolicznościach, które mogą mieć wpływ na jakość i termin wykonania przedmiotu umowy, w tym poinformowanie Zamawiającego o niemożności wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym.
7. Wykonawca obowiązany jest stosować się do wszystkich poleceń Inspektora nadzoru ,zgodnie z ofertą Wykonawcy i obowiązującym prawem.

§ 7
Wykonawca zobowiązuje się wykonać osobiście całość robót.

§ 8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w
 związku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania
 umowy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie BHP i
 warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno – technologiczne stosowane na terenie
 prowadzenia robót.
3. Strony zgodnie ustalają, że nie wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań przewidzianych w
 niniejszej umowie będzie wywoływało skutki wynikające z niniejszej umowy i obowiązujących
 przepisów prawnych.

§ 9
ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
1. Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru przez inspektora wszystkie roboty, zwłaszcza
roboty zanikające i ulegające zakryciu.
2. Warunkiem odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu będzie pisemne zgłoszenie tych robót przez Kierownika robót . Zgłoszenie powinno być dokonane z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych od planowanego zakończenia robót przewidzianych do odbioru.

§ 10
ODBIÓR CZĘŚCIOWY
Zamawiający nie przewiduje odbiorów częściowych robót budowlanych .

§ 11
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca, z uwzględnieniem czasu na dokonanie czynności określonych poniżej zgłosi gotowość do odbioru przedmiotu umowy w formie pisemnej.
2. Zamawiający powoła komisję odbiorową i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w ciągu 7 dni, licząc od daty powiadomienia. Z odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokół odbioru przedmiotu umowy.
3. Jeżeli Zamawiający w trakcie odbioru stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone to odmówi odbioru do czasu zakończenia robót.
4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Zamawiający może odmówić odbioru jeżeli przedmiot umowy będzie wykonany niezgodnie z ofertą i z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania.
5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone usterki i niedoróbki w protokole odbioru zostaną zawarte ustalenia co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem Zamawiającego o obniżeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

§ 12
RĘKOJMIA
1. Okres rękojmi na przedmiot umowy ustala się na 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
2. W przypadku wystąpienia usterek w okresie trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do ich usunięcia w ciągu 7 dni licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego w formie pisemnej.
3. Termin usunięcia usterek określi Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą .
4. Z czynności usunięcia usterek Wykonawca sporządzi protokół podpisany przez Zamawiającego
 potwierdzający usunięcia usterki .
5. Przed upływem ustalonego w umowie okresu rękojmi nastąpi odbiór ostateczny mający na celu ustalenie stanu robót i stwierdzenie usunięcia wad z okresu rękojmi i spisany będzie z tej czynności protokół z przeglądu.

§ 13
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
 a) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki,
 b) za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,
 c) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia,
 d) brak realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy dłużej niż 14 dni – w wysokości 0,1 %
 wynagrodzenia, za każdy dzień przerwy, licząc powyżej 14 dnia przerwy, chyba że przerwa jest
 uzasadniona technologicznie .
2. Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia.
3. Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej. W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe.
4. W przypadku powstania szkody, Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 5. Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z odsetkami z wynagrodzenia
 Wykonawcy, składając właściwe oświadczenie.

§ 14
UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od zaistnienia niżej wymienionych okoliczności:
 a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w ciągu 14 dni od dnia przekazania terenu budowy,
 b) Wykonawca nie realizuje z przyczyn leżących po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, chyba że przerwa jest uzasadniona technologicznie.
 c) suma kar umownych przekroczyła kwotę 20 % wynagrodzenia,
 d) uzyskania informacji ,iż Wykonawca pomimo obowiązku osobistego wykonywania robót budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy licząc od dnia kiedy Zamawiający dowiedział się o tym fakcie .
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.
3. W wypadku odstąpienia od umowy strony obowiązują następujące zasady:
 a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi inwentaryzację robót wg stanu na dzień odstąpienia,
 b) w razie, gdy Wykonawca nie sporządzi inwentaryzacji, o której mowa w pkt 1, Zamawiający może powierzyć sporządzenie inwentaryzacji innej osobie i żądać zwrotu od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu,
 c) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
 d) koszty zabezpieczenia przerwanych robót ponosi Wykonawca, jeżeli odstąpienie od umowy następuje z przyczyn leżących po jego stronie,
 e) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robót, w sytuacji określonej w pkt.3 Zamawiający może powierzyć wykonanie zabezpieczenia innej osobie i żądać zwrotu od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2-4 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane do dnia odstąpienia, o ile zostały wykonane zgodnie z umową i odebrane.
5. Postanowienia ust. 3,4 stosuje się także w sytuacji, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 Zamawiający odstąpił od umowy na podstawie ustawy.
6. W razie bezskutecznego upływu terminu do zapłaty należności z tytułu poniesionych przez Zamawiającego kosztów, określonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 naliczone zostaną odsetki ustawowe.
7. Zamawiający może dokonać potrąceń należności z tytułu poniesionych przez niego kosztów, określonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 wraz z odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy składając właściwe oświadczenie.

§ 15
ZMIANY POSTANOWIENIA UMOWY
Wszystkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności za wyjątkiem zmian wymienionych w § 4

§ 16
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.
§ 17
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Integralną część umowy stanowi: oferta wykonawcy, uproszczony kosztorys ofertowy.
3. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej ( aneks do umowy ) pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian wymienionych w § 5 umowy.

§ 18
1. Strony ustalają adres do korespondencji, w tym doręczania oświadczeń woli stron:
 a) Zamawiający : Szkoła Podstawowa nr 2, 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 12
 e-mail : sekretariat@sp2.resman.pl
 b) Wykonawca - …………………………………………… e-mail. ………………….
2. Każda zmiana adresu, określonego w ust.1 wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony.
3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doręczenie korespondencji pod dotychczasowy adres ma skutek doręczenia.
4. Strony uzgadniają sposób kontaktu formalnego drogą pocztową na adresy podane w ust. 1 oraz sposób kontaktu bieżącego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy drogą e- mailową na adresy podane w ust. 1.

§ 19
Umowę sporządzono w 2 egz., w tym 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

      ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

.………………………………… …………………………………………