Znak sprawy: WI-R-K.7011.588.2025.AW		Rzeszów, dnia 26.02.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci, sporządzenie wniosków wraz z wymaganymi załącznikami potrzebnymi do wydania decyzji zgody na wycinkę drzew oraz decyzji lokalizacji celu publicznego, opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z ustaleniem planowanych kosztów prac projektowych
 i robót budowlanych dla budowy żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie

Nazwa przedmiotu zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w standardzie budownictwa energooszczędnego w celu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia niezbędnego do przeprowadzenia postępowania przetargowego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie”. Projekt koncepcyjny ma uwzględniać sąsiedztwo planowanej budowy szkoły oraz połączenie komunikacyjne projektowanego żłobka i pobliskiej szkoły. Ponadto należy uwzględnić drogi dojazdowe, ciągi piesze do projektowanego  obiektu, parking, ogród dla dzieci z trawą i drzewami na obrzeżach ogrodu oraz plac zabaw z urządzeniami do zabawy (np. pociąg), altanę śmietnikową i tereny zieleni na potrzeby żłobka. Budynek z przystosowaniem dla dzieci i osób niepełnosprawnych.

  - Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie stanowiącym własność Gminy Miasto Rzeszów na działkach o nr  1047/13; 1047/16; 1047/12; 1047/22; 1047/26 obr. 225 Budziwój w Rzeszowie. Przez teren objęty inwestycją przechodzi elektroenergetyczna linia napowietrzna WN oraz linia SN. Należy przewidzieć niezbędne przełożenie istniejącej sieci SN. Wskazany teren pod inwestycję cechuje duży spadek terenu od 
ul. Budziwojskiej z wywłaszczeniem terenu w okolicach linii WN. Działki dedykowane pod przedmiotową inwestycję nie mają uzbrojenia w media (należy uzyskać warunki techniczne od gestorów sieci). Zjazd planowany jest z ul. Strzelców. Na rozbudowę drogi (ul. Strzelców) została opracowana dokumentacja projektowa, w oparciu o którą wydana jest decyzja ZRID. W miejscu planowanej drogi dojazdowej (ppoż.) rosną drzewa, na które należy uzyskać Decyzję zezwalającą ich wycięcie.

  - Wymagania i potrzeby użytkowników

- Obiekt dedykowany będzie dla 183 dzieci w wieku do 3 lat i ma liczyć 6 oddziałów

- Ilość personelu: 47 osób

- Szatnię usytuowaną centralnie do wejścia,

- Wózkownie po obu stronach wiatrołapu,

- 6 sal wielofunkcyjnych ok. 200m2, z możliwością wydzielenia za pomocą mobilnej ściany przesuwnej lub składanej jadalni ok 50 m2, i sypialni ok. 50 m2 (z szafą przesuwną na pościel), przy każdej sali: łazienka dla dzieci o pow. pozwalającej na rozstawienie równocześnie 32 nocników, brudownik z basenem chromoniklowym i miejscem na półki na nocniki i szafę na środki sanit. -hig.,

- taras z możliwością wyjścia na niego z każdej sali,

- kuchnię i pralnię w skrzydle budynku z osobnym wejściem,

- kuchnia wyposażona w wyspę z piecem konwekcyjno-parowym, kocioł 100–litrowy, dwie kuchenki 6-palnikowe z piekarnikiem elektrycznym, patelnię uchylną , taboret gazowy 2-palnikowy. Należy zaprojektować technologię kuchni zgodnie z przepisami BHP do obsługi 183 dzieci jednocześnie.

- magazyny: jaj, chłodnię nabiału i mięsa, produktów sypkich, chłodnię warzyw, czystości, podręczny,

- pralnia wyposażona w części brudnej w wannę i dwie pralnico-wirówki do 12 kg, pralkę domową do 8 kg i dwie suszarki do 12 kg, w części czystej:  stół prasowalniczy i szafy na bieliznę,

- pokój intendenta w pobliżu kuchni z dostępem do telefonu i internetu,

- pokój kierownika żłobka,

- szatnię z zapleczem dla pracowników pionu kuchennego dla 4 osób, pokój socjalny i toaletę

- szatnia dla personelu z możliwością ustawienia 45 szaf BHP o szer. 40cm.

- pomieszczenie dla pracownika gospodarczego z węzłem sanitarnym i natryskiem,

- pomieszczenia wewnętrzne: na dostawy towaru, na odpadki i schowek na sprzęt ogrodowy (np. kosiarka spalinowa)

Materiałem wyjściowym (podglądowym) do przedmiotu zamówienia jest koncepcja budynku żłobka (rzut parteru) ale nie jest ona wiążąca. Pomiędzy salą wielofunkcyjną a jadalnią i sypialnią należy zastosować mobilne ścianki przesuwne lub składane. Wymagane jest uzgodnienie projektu koncepcyjnego, w tym układu funkcjonalnego, wyposażenia żłobka, technologii kuchni oraz placu zabaw z  Miejskim Zespół Żłobków w Rzeszowie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania uwag i ewentualnych zmian do przedstawionej koncepcji. Zespół żywieniowy żłobka z pomieszczeniami socjalno-sanitarnymi dla personelu powinien być przystosowany do przygotowania i wydawania całodziennego wyżywienia dla wychowanków placówki. Wyposażenie powinno być przystosowane dla dzieci odpowiednio do ich wieku pod względem wysokości oraz posiadać odpowiednie cechy ergonomiczne. Powierzchnia i wykończenie winny ułatwić ich mycie, dezynfekcję. Sprzęt powinien posiadać atesty PZH. Wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne budynku powinno być dostosowane do potrzeb dzieci, kształtując w nich poczucie piękna, estetyki i bezpieczeństwa. Użyte materiały powinny cechować się trwałością użytkową i estetyką. Materiały wykończeniowe winny być bezpieczne dla dzieci i odporne na zniszczenia.

  - Celem inwestycji jest stworzenie bezpiecznego, nowoczesnego i wygodnego miejsca do zabawy i rozwoju dzieci w żłobku.

  - Szczegółowy zakres zamówienia:

    - Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej  żłobka, w technologii tradycyjnej, w standardzie budownictwa energooszczędnego o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzania pomieszczeń wnętrza, w którym komfort termiczny zapewniony będzie przez odnawialne źródła energii wraz z zagospodarowaniem terenu. Koncepcja ta, będzie stanowiła podstawę do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego powinna zawierać zbiorcze zestawienie kosztów.  Koncepcja powinna zawierać m.in.:

- Część opisową zawierającą: opis techniczny rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, technologicznych, instalacyjnych i materiałowych;

- Część rysunkową zawierającą:

- plan sytuacyjny zagospodarowania terenu uwzględniający ukształtowanie terenu, dojścia do budynku, miejsca parkingowe, oświetlenie terenu, drogę ppoż., ogrodzenie terenu dedykowanego dla żłobka, wszystkie przyłącza mediów, małą architekturą z wykazem urządzeń zabawowych w wieku do lat 3,  układ zieleni istniejącej przeznaczonej do zachowania, nasadzeń zastępczych oraz zieleni koniecznej do usunięcia ze wskazaniem drzew, które wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na wycinkę,

- rzuty obiektu, przekroje, elewacje

Zamawiający wymaga uzgodnienie (zaopiniowanie) koncepcji zagospodarowania terenu oraz rzutu obiektu żłobka z rzeczoznawcami do spraw higieniczno-sanitarnych i ppoż.

- Część ekonomiczną zawierającą obliczenie planowanych kosztów realizacji inwestycji (z wyszczególnieniem planowanych kosztów prac projektowych, robót budowlanych, wyposażenia stałego i wyposażenia ruchomego, rozwiązań energooszczędnych). W ramach prac projektowych należy przeprowadzić analizę racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym i ekonomicznym odnawialnych źródeł energii, w uzgodnieniu z Zamawiającym. Na postawie podstawie przyjętych energooszędnych rozwiązań należy obliczyć koszty eksploatacji wraz z oszacowaniem zużycia energii cieplnej 
i energii elektrycznej.

- Wizualizację komputerową proponowanych rozwiązań projektowych (widoki elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu i widoki wnętrza budynku).

    - Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do infrastruktury technicznej (właściwych instytucji eksploatujących sieci) oraz warunków na przebudowę linii elektroenergetycznej SN ze względu na kolizję z planowaną inwestycją, na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego).

Wykonawca powinien zwrócić się również do Polskich Sieci Energetycznych o warunki realizacji inwestycji w pobliżu linii WN 110 kV z opisem projektowanego zagospodarowania terenu i określenie minimalnych odległości.

Ponadto należy wystąpić do BOIiT UMRz o warunki wpięcia do centralnego zarządzania energią (ze względu na projektowaną fotowoltaikę) oraz o warunki przyłączenia do sieci teleinformatycznej RESMAN. Należy uzgodnić wymagania techniczne urządzeń teleinformatycznych.

    - Ustalenie warunków geotechnicznych w zakresie posadowienia obiektu 
i terenów utwardzonych, w tym drogi dojazdowej

    - Opracowanie wniosku o uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew 
i krzewów wraz z załącznikami, inwentaryzacja zieleni na planie zagospodarowania terenu, wraz z wykazem drzew wymagających usunięcia.

    - Opracowanie wniosku wraz z załącznikami o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

    - Na podstawienie koncepcji opracowanie wielobranżowego programu funkcjonalno - użytkowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
z póż. zmianami. Zamawiający wymaga, by opracowany PFU był kompletny w zakresie wytycznych do dalszego projektowania, na podstawie którego Zamawiający będzie mógł przeprowadzić postepowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych.

    - Wersja elektroniczna całości prac w formacje pdf, doc, dwg, excel na nośniku pendrive

  - W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do PFU i/lub koncepcji projektowej w związku z procedurą uzyskania decyzji celu publicznego, Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia dokumentacji w ramach udzielonej rękojmi. Wykonawca również jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na pytania oferentów w trakcie procedury przetargowej 
w ramach podstawowego wynagrodzenia.

  - Budynek należy zaprojektować w sposób racjonalny pod względem technicznym i ekonomicznym, o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzania pomieszczeń wnętrza, w którym komfort termiczny zapewniony będzie przez alternatywne źródła ciepła (np.: użytkownicy, urządzenia elektryczne, bezpośrednie zyski ciepła z promieniowania słonecznego poprzez odpowiednio zaprojektowany układ okien i przeszkleń w budynku, kolektory słoneczne, ciepło odzyskiwane z wentylacji, ogniwa fotowoltaiczne itp.). Należy przyjąć najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie energooszczędności dla budynku. W projekcie koncepcyjnym uwzględnić źródła energii odnawialnej służące do wytwarzania i odzysku ciepła i chłodu oraz do produkcji energii elektrycznej o ile przysłużą się do komfortu użytkowania obiektu i będą uzasadnione ekonomicznie. Budynek powinien być wyposażony we wszystkie instalacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Budynek i zawarte w nim instalacje grzewczo-chłodzące wraz z instalacją wentylacji nawiewno-wywiewnej w czasie jego funkcjonowania powinna dostarczać przebywającym w nim osobom wysoki komfort klimatyczny (pod względem temperatury, świeżości, wilgotności i czystości powietrza) we wszystkich warunkach pogodowych. Ponadto budynek powinien posiadać wewnętrzną łączność oraz zainstalowany domofon z podłączeniem do poszczególnych sal oraz dzwonki przyzywowe przy salach dzieci. Należy zaprojektować monitoring obejmujący zasięgiem hol, wejścia do budynku oraz terenu wokół budynku. Usytuowanie budynków na działce ma być takie, aby zapewnić najlepsze nasłonecznienie sal dydaktycznych i jak największe zyski termiczne ze słońca. Budynek należy zaprojektować w sposób spełniający zasady uniwersalnego projektowania, o którym mowa w art. 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dn. 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), tj. projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób aby były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Dokumentacja projektowa powinna zawierać rozwiązania dostosowane do obowiązujących przepisów, w tym przepisów ochrony przeciwpożarowej budynków.

  - Teren przeznaczony pod inwestycję uzbroić należy w niezbędne media 
a teren wokół budynku należy zagospodarować (droga dojazdowa, place zabaw, parkingi, ogrody). Niezbędną ilość miejsc postojowych do funkcjonowania obiektu należy przyjąć w oparciu o przepisy miejscowego prawa podanego w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Rzeszowa 
nr VIII/1599/2021 z 30 grudnia 2021 r. i indywidualnych wytycznych Organu i uzgodnień dla obiektu. Przewidzieć należy dostęp do obiektu 
dla pieszych/rowerzystów i samochodów wraz ze zjazdem bezpośrednio 
z ul. Strzelców. Wody deszczowe należy retencjonować i zagospodarować na działce (np. na cele podlewania ogrodu) a jej nadmiar odprowadzić do kanalizacji deszczowej. Należy zaprojektować oświetlenie zewnętrzne, ogrodzenie terenu oraz wewnętrzne ogrodzenie ogrodu dla dzieci z placem zabaw. Należy przewidzieć niezbędne przełożenie istniejących sieci.

  - Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych materiałów, w tym map, warunków technicznych i uzgodnień, sporządzenia wszystkich niezbędnych wniosków o wydanie niezbędnych decyzji w celu prawidłowej realizacji zadania oraz niezbędnych zgód na wejście w teren.

  - Wykaz elementów opracowania zawiera tabela opracowań Projektowych, stanowiąca załącznik do umowy.

  - W programie funkcjonalno-użytkowym należy wykazać wszelkie pozostałe decyzje administracyjne, warunki, uzgodnienia, które Wykonawca dalszych prac projektowych będzie musiał uzyskać w trakcie realizacji zadania  inwestycyjnego w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

2. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy dostarczyć do sekretariatu w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Grunwaldzka 38 w Rzeszowie w wersji papierowej lub przesłać na adres e- mail: wi@erzeszow.pl do dnia 06.03.2025 r.

3. Termin wykonania zamówienia do 90 dni od dnia zawarcia umowy

W celu dokonania wyceny należy kierować się wynikami kalkulacji własnych oraz zaleca się wizję lokalną.

4. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta musi być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem  nieważności. Musi być sporządzona w języku polskim, czytelna, podpisana przez osobę/y uprawioną/e.

Do oferty należy dołączyć niżej wymienione załączniki, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

- wypełnioną Tabelę Opracowań Projektowych (TOP) na druku, który stanowi zał. nr 2 do projektu umowy

- odpis z KRS/pełnomocnictwo/ inny dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku OFERTA (w załączniku) i podpisać przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

- w przypadku składania ofert w wersji elektronicznej- upoważniony przedstawiciel Wykonawcy opatrzy ofertę podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym)

Temat e-mail: OFERTA w postępowaniu pn.: „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci, sporządzenie wniosków wraz z wymaganymi załącznikami potrzebnymi do wydania decyzji zgody na wycinkę drzew oraz decyzji lokalizacji celu publicznego, opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z ustaleniem planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla budowy żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie”

WI-R-K.7011.588.2025.AW

Treść e-mail: OFERTA w postępowaniu pn.: „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci, sporządzenie wniosków wraz z wymaganymi załącznikami potrzebnymi do wydania decyzji zgody na wycinkę drzew oraz decyzji lokalizacji celu publicznego, opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z ustaleniem planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla budowy żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie”

WI-R-K.7011.588.2025.AW

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT!

- w przypadku składania ofert w wersji papierowej- ofertę należy dostarczyć do Zamawiającego w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą przedmiotu zamówienia nadaną przez Zamawiającego:

Urząd Miasta Rzeszowa

Wydział Inwestycji

ul. Grunwaldzka 38

35-068 Rzeszów

OFERTA w postępowaniu pn.:

„Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci, sporządzenie wniosków wraz z wymaganymi załącznikami potrzebnymi do wydania decyzji zgody na wycinkę drzew oraz decyzji lokalizacji celu publicznego, opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z ustaleniem planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla budowy żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie”

WI-R-K.7011.588.2025.AW

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT!

W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający pozostawia ofertę bez rozpatrzenia.

5. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny cena 100%

6. Dodatkowe informacje

W toku badania i oceny ofert dyrektor wydziału zamawiającego może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.

Pracownik prowadzący postępowanie poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie;

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– o czym niezwłocznie informuje dyrektora wydziału zamawiającego. O dokonanej poprawie w ofercie dyrektor

wydziału zamawiającego niezwłocznie informuje Wykonawcę.

Dyrektor wydziału zamawiającego odrzuca ofertę jeżeli:

- zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert;

- jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych ofert, w terminie wskazanym w wezwaniu dyrektora wydziału zamawiającego;

- wpłynęła po terminie składania ofert.

Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego dyrektor wydziału zamawiającego udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do wydziału zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.

Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert dyrektor wydziału zamawiającego zakwalifikuje do negocjacji wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.

Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Dyrektor wydziału zamawiającego unieważnia postępowanie, jeżeli:

- nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;

- cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką wydział zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;

- zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Sporządził: 						  Zatwierdził:

…..............................................                  ...............................................

## Podpis pracownika prowadzącego postępowanie	                                 Podpis i pieczęć dyrektora

wydziału zamawiającego

7. Załączniki:

- projekt umowy z załącznikami

- koncepcja żłobka (rzut parteru)

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 
którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, 35-064 Rzeszów, Rynek 1

- inspektor ochrony danych osobowych u administratora - adres e-mail: iod@erzeszow.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych;

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

- podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.