Załącznik nr 5

UMOWA

zawarta w dniu …………………………………….. 2025 roku w Rzeszowie, pomiędzy:

……….

zwanym dalej „Wykonawcą”

a

Gminą Miasto Rzeszów ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP: 8130008613, w imieniu której, zgodnie 
z upoważnieniem udzielonym przez Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 2 lipca 2024 r. 
(ORA-O.0052.433.2024) występuje Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie – 
Pan Łukasz Mikołaj Dziągwa (miejsce wykonania przedmiotu zamówienia - jednostka budżetowa: Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów)

zwanym dalej „ZTM”

zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty w trybie opisanym w § 4 ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł netto, wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora ZTM nr 8/2025 z dnia 14.04.2025 r., zawarto umowę następującej treści:

§1.

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest usługa obejmująca przebudowę i usunięcie kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z inwestycją obejmującą „Rozbudowę i modernizację budynku ZTM 
w Rzeszowie przy ul. Trembeckiego 3”.

- Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określa Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy – Zapytanie ofertowe.

§2

TERMIN REALIZACJI

- Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 31 maja 2026r.

- Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca wezwie ZTM do odbioru prac w ustalonym obopólnie terminie dogodnym dla obu Stron, nie później niż 7 dni od dnia wezwania.

- Za dzień realizacji umowy uważa się dzień podpisania protokołu odbioru.

.

§3

WYNAGRODZENIE

- Łączne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosić będzie ……………………………… zł brutto (słownie: …………………………. złotych, ………../100), w tym wynagrodzenie netto w wysokości:  ……………………… zł (słownie: ………………………………………….. złotych, ……./100 ) oraz podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23 % w wysokości:  ……………………….,00 zł (słownie: ………………….. złotych, /100 )

- Rozliczenie między ZTM a Wykonawcą będzie prowadzone w polskich złotych.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest odebranie przedmiotu umowy przez ZTM i prawidłowo podpisany przez wszystkie Strony protokół odbioru prac, który będzie załącznikiem do faktury VAT. Zapłata wynagrodzenia wynikająca z faktury VAT w terminie do 14 dni od dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury do ZTM na konto wskazane przez Wykonawcę, które jest ujęte 
w elektronicznym wykazie podmiotów Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego nie ujętego w elektronicznym wykazie podmiotów Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zapłata nastąpi na rachunek wskazany w tym wykazie.

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem przez ZTM na nr konta wskazany na fakturze.

- Zapłata wynagrodzenia dokonana na wskazany w fakturze rachunek bankowy skutkuje wykonaniem zobowiązania ZTM wobec Wykonawcy.

- Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługującej mu od ZTM bez jego zgody.

- Adres do korespondencji: Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie, ul. Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów.

- Faktury pomiędzy Stronami będą wystawiane z następującymi danymi:

Nabywca: Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP: 8130008613;

Odbiorca faktury – płatnik: Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie, ul. Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów.

- Faktura VAT zostanie wystawiona i dostarczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującym na czas wystawienia faktury, prawem:

1) w formie faktury ustrukturyzowanej za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur na konto ZTM lub

2) w formie papierowej do siedziby ZTM.

- W związku z wprowadzaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zapisy w §3 ust. 8 paragrafu zawierające dane nabywcy, odbiorcy faktury zostaną dostosowane w tym zakresie w formie aneksu do umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wszystkie   koszty   jakie   poniesie   Wykonawca   w   zawiązku   z realizacją przedmiotu umowy, m.in. montaż niezbędnych urządzeń przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

§4

ODBIORY

- Rozliczenie nastąpi na podstawie protokołu odbioru bez uwag.

- W razie, gdy będące przedmiotem umowy prace nie zostaną wykonane w całości bądź w części, zostaną wykonane niezgodnie z umową lub posiadają wady, ZTM odmówi ich odbioru oraz wezwie Wykonawcę do usunięcia wad w wyznaczonym przez ZTM terminie, z zastrzeżeniem ust. 3

- W przypadku gdy ujawnione podczas odbioru wady, będą miały charakter nieistotny, ZTM uprawniony będzie do dokonania odbioru i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie wad.

§5

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się:

- do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej i w sposób zapewniający wysoką jakość usługi,

- do utrzymania porządku i bezpieczeństwa podczas wykonywanych prac, w tym przestrzegania przepisów BHP,

- do powiadomienia ZTM o zakończeniu realizacji zleconych prac,

- do informowania ZTM o przewidywanym opóźnieniu w realizacji zleconych prac,

- do ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone ZTM lub osobom trzecim 
w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania prac,

- Wykonawca zapewni prowadzenie prac z zachowaniem przepisów obowiązującego prawa, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, BHP, odpadów i bez powodowania zagrożenia dla osób trzecich (pasażerów, przechodniów itp.) lub mienia.

- Wykonawca zobowiązany jest postępować z odpadami komunalnymi zebranymi podczas realizacji zadania w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi i przepisami prawa miejscowego.

- W przypadku zniszczenia mienia ZTM lub urządzeń z winy Wykonawcy w związku 
z wykonywaniem umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawy lub wymiany na swój koszt: na nowy, sprawny o parametrach co najmniej równoważnych do uszkodzonego w ciągu 30 dni od dnia uszkodzenia mienia.

- Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących ZTM, obejmujących:

- dane osobowe – chronione na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

- informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - chronione na podstawie ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa ZTM zwane dalej „Informacjami Poufnymi”

- Informacje Poufne mogą być udostępnione wyłącznie osobom oraz upoważnionym do tego organom dającym rękojmię zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania przedmiotu Umowy.

- Ujawnianie Informacji Poufnych, niezależnie od sposobu ich ujawnienia w wypadku, gdy ma zostać dokonane w celu innym niż należyte wykonanie Umowy, jest dopuszczalne tylko za uprzednim zezwoleniem drugiej Strony, wyrażonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym 
w razie wątpliwości należy skonsultować zamiar ujawnienia Informacji Poufnej z przedstawicielem drugiej Strony.

§ 6

PRZEDSTAWICIELE ZTM I WYKONAWCY

1.	Osobami uprawnionymi do kontaktu w ramach realizacji niniejszej umowy ze strony ZTM są: ………………..….. ,

2.	ZTM zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1

3.	O dokonaniu zmiany, o której mowa w ust. 2 ZTM powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

4.	Osobami odpowiedzialnymi za koordynację prac ze strony Wykonawcy są:

………………………………………………………………………………………………………………..

§7

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca zapłaci ZTM karę umowną:

- za odstąpienie od umowy w całości lub części z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust.1 niniejszej umowy,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu przez Wykonawcę wad lub usterek przedmiotu Umowy wynikających 
z udzielonej gwarancji, rękojmi lub zgłoszonych w trakcie odbioru zgodnie z §4 ust. 3 umowy - 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto którym mowa w §3 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki.

- ZTM zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

- Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną także w przypadku, gdy ZTM nie poniósł szkody.

- Strony ustalają, że zapłata należności tytułem kar umownych nastąpi na podstawie noty obciążeniowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

- ZTM może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, składając stosowne oświadczenie.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, a także w razie zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w całości bądź części (w tym usuwania wad) przekraczającej 14 (czternaście) dni względem uzgodnionego terminu, ZTM ma prawo do skorzystania z prawa wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Skorzystanie z prawa do wykonania zastępczego możliwe jest po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania zobowiązania w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 (siedem) dni oraz bezskutecznym upływie tego terminu.

- Wykonanie zastępcze może zostać zlecone osobie trzeciej bez konieczności uzyskiwania uprzedniej zgody Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z wykonaniem zastępczym ponosi Wykonawca, w tym ewentualne różnice w cenie między wynagrodzeniem należnym Wykonawcy a wynagrodzeniem podmiotu wykonującego świadczenie zastępcze pokrywa Wykonawca.

- ZTM ma prawo potrącenia kosztów wykonania zastępczego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli takie zostało ustanowione.

- Skorzystanie przez ZTM z prawa do wykonania zastępczego nie wyłącza możliwości dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Łączna, maksymalna wysokość kar umownych których mogą dochodzić strony na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia brutto o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy

§8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. ZTM, zachowując prawo do naliczania kar umownych opisanych w § 7 umowy, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od uzyskania informacji o okolicznościach:

1.1.	Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 14 dni od daty jej podpisania,

1.2.	Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu umowy przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

1.3.	Wykonawca jest w co najmniej 14 – dniowej zwłoce w wykonaniu obowiązków umownych.

1.4.	Suma kar umownych przekroczyła kwotę 25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.

2. ZTM jest uprawniony do skorzystania z prawa odstąpienia, o którym mowa powyżej w terminie do 30 	dni licząc od dnia powzięcia informacji o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

3.	ZTM jest uprawniony od odstąpienia od umowy w całości lub w części.

§9

GWARANCJA

1.	Wykonawca udziela na Przedmiot Umowy gwarancji oraz rękojmi na okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.

2.	Gwarancja zobowiązuje Wykonawcę do naprawy wad i usterek wynikających 
z nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy. Gwarancja nie obejmuje zobowiązania Wykonawcy do świadczenia usług gwarancyjnych lub usuwania wad lub usterek wynikających z niezgodnego 
z przeznaczeniem użytkowania Przedmiotu Umowy lub powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji oraz uszkodzeń mechanicznych powstałych z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a także w przypadku dokonywania zmian lub modyfikacji lub usług gwarancyjnych przez ZTM lub podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

3.	Ujawnione w okresie gwarancji usterki i wady wynikające z nienależytego wykonania Wykonawca usunie w terminie do 21 dni od daty powiadomienia przez ZTM. ZTM uprawniony jest do powiadomienia Wykonawcy pisemnie lub elektronicznie.

4.	W przypadku nieusunięcia usterek lub wad w terminie, ZTM uprawniony jest do usunięcia ich na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§10

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- ZTM i Wykonawca oświadczają, iż dysponują odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie 
z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

- ZTM oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, które przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Dane mogę być udostępnione przez ZTM podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Wykonawcy danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- ZTM i Wykonawca posiadają prawo dostępności do treści swoich danych osobowych regulujących niniejszą umowę, ich sprostowania (gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO). Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
z obowiązującym prawem.

- Podanie przez Wykonawcę wykazu osób wraz z danymi osobowymi (imię i nazwisko pracownika), wykonujących zadania wynikające z niniejszej umowy jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia 
i wykonywania umowy.

- Dane osobowe nie będą przetwarzane przez ZTM i Wykonawcę w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać w sposób polubowny. Te spory, co do których nie będzie możliwe osiągnięcie porozumienia, podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ZTM.

- Integralną część umowy stanowią:

Oferta Wykonawcy (formularz ofertowy) wraz z załącznikami,

Zapytanie ofertowe

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy, jeden dla ZTM.