Wzór umowy

§1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule „zaprojektuj – zbuduj” zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia parku im. prof. Józefa Szajny na podstawie zapytania ofertowego, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia parku im. prof. Józefa Szajny”

- Przedmiotem umowy jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego koniecznych uzgodnień, pozwoleń i decyzji niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania,

- uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robót przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

- wykonanie robót budowlanych wg odebranej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 1,

- pełnienia stałego nadzoru archeologicznego podczas robót ziemnych, w trakcie wykonywania robót budowlanych określonych w punkcie 3, przez uprawnionego archeologa wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego na  prowadzenie nadzoru archeologicznego, wykonania obowiązków wynikających z tego pozwolenia, oraz :

  - sporządzenia pisemnego sprawozdania z nadzoru archeologicznego w 3 egz,

  - po zakończeniu wykonywania nadzoru uzyskania od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Rzeszowie dokumentu poświadczającego dokonanie odbioru konserwatorskiego w/w nadzoru archeologicznego.

- Dokumentacja, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 zostanie wykonana w rozbiciu na poszczególne elementy i ilości egzemplarzy:

- Projekt zagospodarowania terenu – 4 egz.  + wersja elektroniczna,

- Przedmiar robót – 2 egz.

- Kosztorys inwestorski – 1 egz. + wersja elektroniczna w programie Excel,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.

- Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa zapytanie ofertowe – stanowiące integralną część umowy.

- Przedmiot umowy będzie wykonany z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami i obowiązującymi na dzień odbioru przedmiotu umowy przepisami.

- Jednostką organizacyjną realizującą umowę jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów.

- Wykonawca oświadcza, że roboty budowlane wykona osobiście.

§ 2

TERMIN WYKONANIA UMOWY

- Strony ustalają następujące terminy:

- opracowania dokumentacji projektowej: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy,

- wykonania całości przedmiotu umowy: do 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Termin wykonania całości przedmiotu umowy uważa się za dotrzymany, jeżeli zostanie on odebrany zgodnie z § 8, co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego w protokole odbioru przedmiotu umowy najpóźniej w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. Termin o którym mowa obejmuje czas wykonania zakresu umownego i czas na dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie opinii, decyzji, sprawdzeń i dokonanie czynności odbiorowych.

- Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uważa się dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3

WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: brutto:  ………… zł, w tym: ……………………………………………………………….

- Ilekroć w umowie jest mowa o wynagrodzeniu należy przez to rozumieć wynagrodzenie brutto za całość przedmiotu umowy, określone w ust. 1.

- Wynagrodzenie ryczałtowe stanowi całość wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy, jest niezmienne i zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Przyjęta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego (brutto) określonego w ust. 1 ustalona została w oparciu o przepisy o podatku od towarów i usług obowiązujące w dniu złożenia oferty.

- W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług w trakcie realizacji umowy – w zakresie niezrealizowanej części przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane.

- Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług obowiązująca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiązku podatkowego).

- Wykonawca nie może dokonać przelewu przysługującej mu wierzytelności od Zamawiającego, jej zbycia ani obciążenia.

- Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie faktury.

- Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez Zamawiającego.

- Termin płatności faktury wynosi do 14 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru robót.

- Faktura będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy nr  ………………….. . Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.

- Faktura będzie wystawiona na nabywcę: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP 8130008613.

- Odbiorcą faktury i płatnikiem będzie  Zarząd  Zieleni  Miejskiej w Rzeszowie, Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów.

§ 4

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

- Z ramienia Zamawiającego obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie ……………………...…..……………………. .

- Z ramienia Wykonawcy obowiązki kierownika robót pełnić będzie ……………..…..…… .

- Zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy winna być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Dyrektora ZZM w Rzeszowie. Dyrektor ZZM w Rzeszowie zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego w zapytaniu ofertowym.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu propozycji zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 3 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy  i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Osoby wskazane w ust. 1 i 2 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób, o których mowa w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§ 5

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy terenu robót,

- organizowanie narad roboczych w miejscu wykonania umowy,

- dokonanie czynności odbioru przedmiotu umowy,

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami oraz przepisami prawa.

- wykonanie zamówienia z materiałów spełniających wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy Prawo budowlane i zaakceptowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków (dotyczy słupów i opraw oświetleniowych) oraz okazywanie na każde żądanie inspektora nadzoru dokumentów potwierdzających te wymogi.

- przekazanie Zamawiającemu do zatwierdzenia materiałów wraz z wymaganymi świadectwami jakości (deklaracji własności użytkowych, aprobat technicznych, certyfikatów itp.) na wszelkie materiały na co najmniej 5 dni przed planowanym wbudowaniem w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

- zapewnienie niezbędnej obsługi geodezyjnej, w tym m.in. wytyczenie geodezyjne obiektów planowanych do realizacji i uzgodnienie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przedmiotu umowy,

- przeprowadzenie prób, sprawdzeń i badań, uzyskiwanie warunków, uzgodnień i opinii niezbędnych do wykonywania robót,

- zabezpieczenie terenu robót, zapewnienie dozoru miejsca wykonania umowy oraz organizowanie pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi określonymi w przepisach szczegółowych,

- zgłoszenie robót zanikających, ulegających zakryciu przez Kierownika robót do Inspektora nadzoru. Zgłoszenie powinno być dokonane z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych do planowanego zakończenia robót przewidzianych do odbioru. Inspektor nadzoru przystąpi do odbioru robót w ciągu 2 dni roboczych licząc od daty zawiadomienia. Prawidłowość wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu musi zostać potwierdzona przez inspektora nadzoru,

- zabezpieczenie robót na czas ewentualnych przerw w realizacji,

- doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu robót po wykonanych robotach w tym uporządkowanie terenu sąsiednich nieruchomości, jeżeli w związku z wykonywaną umową Wykonawca z nich korzystał, po wcześniejszym uzyskaniu zgody na wejście w ich teren,

- informowanie inspektora nadzoru o wszystkich problemach lub okolicznościach, które mogą mieć wpływ na jakość i termin wykonania przedmiotu umowy,

- stosowanie się do wszystkich poleceń inspektora nadzoru, zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz prawem.

- Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom  Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą.

§ 6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie BHP i warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno – technologiczne stosowane na terenie prowadzenia robót.

- Strony zgodnie ustalają, że nie wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań przewidzianych w niniejszej umowie będzie wywoływało skutki wynikające z niniejszej umowy i obowiązujących przepisów prawnych.

§ 7

ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

- Miejscem odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, ust. 2, pkt. 1, będzie siedziba Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1 egz. opracowań, o których mowa w § 1, ust. 3 
w formie papierowej, w celu sprawdzenia zgodności z umową.

- Zamawiający przyjmie za potwierdzeniem przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 do sprawdzenia, oraz w terminie do 3 dni dokona jego sprawdzenia. W przypadku braku zastrzeżeń, Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę drogą e-mail lub telefoniczną, który przekaże niezwłocznie pozostałą ilość egzemplarzy zgodnie z § 1 ust. 3, a Zamawiający potwierdzi odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 w protokole odbioru. Płatność za opracowaną dokumentację projektową nastąpi  po zakończeniu całości przedmiotu umowy, tj. opracowaniu dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych.

- Jeżeli przekazane opracowania będą niekompletne, nie będą zgodne z założeniami określonymi w niniejszej umowie, Zamawiający w terminie do 3 dni od złożenia przez Wykonawcę dokumentacji projektowej:

- wskaże na piśmie Wykonawcy swoje zastrzeżenia i wezwie Wykonawcę aby w określonym terminie nie dłuższym niż 3 dni, usunął zgłoszone przez Zamawiającego nieprawidłowości,

- zwróci Wykonawcy wadliwie opracowaną dokumentację projektową.

- W razie, gdy Zamawiający w terminie określonym w ust. 3 nie zgłosił zastrzeżeń i nie podpisał protokołu odbioru oraz nie poinformował o nowym terminie sprawdzenia dokumentacji, Wykonawca jest uprawniony do sporządzenia jednostronnego protokołu, stwierdzającego wykonanie dokumentacji projektowej.

- Zwrot wadliwej dokumentacji projektowej, określonej w ust. 4 nastąpi w formie przesyłki kurierskiej na koszt Wykonawcy, na adres określony w § 13 umowy chyba, że Wykonawca odbierze ją osobiście. W razie odmowy przyjęcia lub nie podjęcia w terminie awizowanej przesyłki, koszty związane ze zwrotem poniesie Wykonawca. Zamawiający obciąży kosztami przesyłki, wystawiając notę obciążeniową z terminem płatności do 3 dni od jej doręczenia. W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie. Zamawiający może dokonać potrącenia należności, określonych w zdaniach poprzedzających, z wynagrodzenia Wykonawcy, składając właściwe oświadczenie.

- Podpisanie protokołu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady z tytułu rękojmi, które ujawnią się po odbiorze.

§ 8

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca zawiadomi Inspektora nadzoru o zakończeniu robót i gotowości do odbioru przedmiotu umowy w formie pisemnej lub telefonicznej.

- Wraz z zawiadomieniem o zakończeniu robót Kierownik robót przekazuje Inspektorowi nadzoru dokumentację zawierającą:

    - oświadczenie Kierownika robót zgodne z art. 57,ust.1 pkt. 2 b ustawy Prawo Budowlane,

    - dokumentację powykonawczą zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane,

    - certyfikaty, deklaracje własności użytkowych, krajowe deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną dla wbudowanych materiałów,

    - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

    - wymagane prawem protokoły badań i sprawdzeń.

- Zamawiający powoła komisję odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, który odbędzie się w ciągu 2 dni roboczych, licząc od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru zostanie spisany protokół odbioru przedmiotu umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to komisja odbioru może odmówić odbioru jeżeli przedmiot umowy będzie wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami lub wady będą na tyle istotne, ze obiekt nie będzie nadawał się do użytkowania.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone usterki i niedoróbki, w protokole odbioru zostaną zawarte ustalenia, co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o obniżeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

§ 9

RĘKOJMIA

  - Okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy ustala się na 60 miesięcy od daty odbioru.

  - W przypadku wystąpienia usterek w okresie trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do ich usunięcia w ciągu 7 dni licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego w formie pisemnej.

  - W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Z czynności usunięcia usterek Wykonawca sporządzi protokół podpisany przez Wykonawcę potwierdzający skuteczność usunięcia usterki i przekaże go niezwłocznie Zamawiającemu.

  - Przed upływem ustalonego w umowie okresu rękojmi nastąpi przegląd ostateczny, mający na celu stwierdzenie istnienia wad powstałych w okresie rękojmi i spisany będzie z tej czynności protokół.

§ 10

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za nieterminowe wykonanie całości przedmiotu umowy w wysokości 200,00 zł brutto, za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia, za niewykonaną część przedmiotu umowy,

- za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w okresie rękojmi – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za wykonanie przez inną osobę niż zaakceptowana przez Dyrektora ZZM w Rzeszowie czynności zastrzeżonych dla kierownika robót – w wysokości 1 % wynagrodzenia,

  - Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 25 % wynagrodzenia.

  - W przypadku powstania szkody, Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

  - Strony ustalają, że zapłata należności tytułem kar umownych nastąpi na podstawie noty obciążeniowej w terminie do 7 dni od dnia jej doręczenia. W razie bezskutecznego upływu terminu zostaną naliczone odsetki ustawowe za opóźnienie.

  - Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy, składając właściwe oświadczenie.

  - Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o przewidywanym opóźnieniu w realizacji przedmiotu umowy.

§ 11

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 
za wyjątkiem zmian wymienionych w § 4 umowy.

§ 12

UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub części umowy w ciągu 14 dni od zaistnienia niżej wymienionych okoliczności:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w ciągu 14 dni od dnia przekazania terenu robót – nie dotyczy to sytuacji, gdy przerwa wynika z terminu oczekiwania na planowane do zamontowania elementy,

- Wykonawca nie realizuje z przyczyn leżących po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni – nie dotyczy to sytuacji, gdy przerwa wynika z terminu oczekiwania na planowane do wbudowania materiały,

- suma kar umownych przekroczyła kwotę 20 % wynagrodzenia.

  - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

  - W wypadku odstąpienia od umowy strony obowiązują następujące zasady :

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi inwentaryzację robót dla każdego elementu, wg stanu na dzień odstąpienia,

- w razie, gdy Wykonawca nie sporządzi inwentaryzacji, o której mowa w pkt 1, Zamawiający może powierzyć sporządzenie inwentaryzacji innej osobie i żądać zwrotu od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- koszty zabezpieczenia przerwanych robót ponosi Wykonawca, jeżeli odstąpienie od umowy następuje z przyczyn leżących po jego stronie,

- w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robót, w sytuacji określonej   w pkt 4 Zamawiający może powierzyć wykonanie zabezpieczenia innej osobie i żądać zwrotu od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu.

  - W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, 3  Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane do dnia odstąpienia, wyliczone na podstawie inwentaryzacji.

  - Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje się także, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający odstąpił od umowy na podstawie ustawy.

  - W razie bezskutecznego upływu terminu do zapłaty należności z tytułu poniesionych przez Zamawiającego kosztów, określonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie.

  - Zamawiający może dokonać potrąceń należności z tytułu poniesionych przez niego kosztów, określonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 wraz z odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy składając właściwe oświadczenie.

§ 13

PRZEPISY KOŃCOWE

- Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać w sposób polubowny. Te spory, co do których nie będzie możliwe osiągnięcie porozumienia, podlegać będą rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd w Rzeszowie.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w przepisy Kodeksu cywilnego.

- Strony ustalają adres do korespondencji w tym składanie oświadczeń woli:

  - Zamawiający – ……………………………………………………….

  - Wykonawca – ………………………………………………………..

- Każda zmiana adresu, określonego w ust. 3 wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony.

- W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doręczenie korespondencji pod dotychczasowy adres ma skutek doręczenia.

- Strony uzgadniają sposób kontaktu formalnego drogą pocztową na adresy podane w ust. 3  oraz sposób kontaktu bieżącego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy drogą mailową na adresy:

  - Zamawiający – e-mail: …………………………

  - Wykonawca – e-mail: ………………………….

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach; jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.