ZM.501.1.2023.FŁ                                                                  Rzeszów, 16 października 2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Miasto Rzeszów  –  Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty 
w wersji papierowej na wykonanie:

1) zamocowania podstopnic z płytek granitowych na schodach zewnętrznych oraz  naprawa chodników z kostki porfirowej wraz z uzupełnieniem braków - na terenie Ogrodów Bernardyńskich,

2) naprawy nawierzchni z kostki granitowej wraz z uzupełnieniem braków - na Placu Cichociemnych,

w ramach zadania pn.: „ Remonty ciągów  pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej”.

Zamawiający: 
Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów,
W imieniu Zamawiającego jednostką organizacyjną realizującą umowę jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Pl. Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów.

Osoba do kontaktu - telefon (017) 748 19 93.

Opis przedmiotu zamówienia:

W zakres robót wchodzi:

Ogrody Bernardyńskie :

–   oczyszczenie konstrukcji schodów, wzmocnienie powierzchni zaprawą naprawczą, przyklejenie klejem mrozoodpornym zdemontowanych podstopnic - płytek z kamienia naturalnego wraz z zakupem i montażem brakujących podstopnic,

–   rozebranie nawierzchni z kostki granitowej, wzmocnienie podbudowy wraz z ponownym ułożeniem kostki granitowej wraz z uzupełnieniem braków w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego.

Plac Cichociemnych:

–  demontaż uszkodzonej nawierzchni z kostki granitowej,

–  wzmocnienie podbudowy i ponowne ułożenie kostki granitowej wraz z uzupełnieniem braków w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego.

UWAGA: Przed złożeniem oferty zaleca się  dokonanie wizji lokalnej w terenie.

Termin wykonania zamówienia: - do 30 listopada 2023 r..

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę na wypełnionym wzorze- Treść oferty, należy złożyć do 23.10.2023 r. do godz. 15:30, w siedzibie ZZM w Rzeszowie, Plac Ofiar Getta 6, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na: ,, Remonty ciągów  pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej”. Nie otwierać przed 23.10.2023 r. do godz. 15:30.”

W ofercie należy podać łączną wartość wykonania zamówienia podając cenę brutto.

Oferty które wpłyną do ZZM później od  określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Kryterium wyboru oferty - 100% cena:
Zostanie wybrany Wykonawca który zaproponuje najniższą kwotę brutto w stosunku do złożonych ofert za całość wykonania przedmiotu umowy i po spełnieniu wymagań zawartych  w zapytaniu ofertowym.

Termin płatności faktury /rachunku:

do 14 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury /rachunku.

Wymagania wobec Wykonawcy:

Warunki udziału:

Wykonawca winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
co najmniej 5,0 m2 nawierzchni z kamienia naturalnego.

UWAGA!

Zamawiający informuje, że nie będą rozpatrywane oferty Wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał, albo nienależycie wykonał wcześniejszą umowę 
w sprawie zamówienia publicznego realizowanego na rzecz Gminy Miasta Rzeszów.

Termin związania ofertą:

30 dni.

Do oferty należy dołączyć:

Dowód spełnienia wymaganego doświadczenia Wykonawcy.

Do zapytania ofertowego dołączono:

- Kopia mapy-lokalizacja.

- Wzór umowy.

- Przedmiar.

- Treść oferty.