Wzór umowy

zawartej w dniu ............................... 2024 r. w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP 813 000 86 13, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

a

……………………………………………………………..…… zwanym dalej „Wykonawcą”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zawarto następującą umowę:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonania archeologicznych przedinwestycyjnych badań sondażowych w miejscu planowanych prac budowlanych 
na fragmencie działek nr 891, 890, 889, 888, 887, 886, obręb 218 przy ul. Cienistej 
w Rzeszowie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa cmentarza Wilkowyja”, w tym:

- opracowanie programu badań archeologicznych o charakterze przedinwestycyjnych badań sondażowych (dwóch sondażowych wykopów o łącznej powierzchni  
ok. 10 arów),

- uzyskanie uzgodnienia konserwatorskiego zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi (pismo znak: Rz-AZP.5152.25.2024.JP z dnia 5.03.2024 r.),

- zabezpieczenie terenu prac,

- wykonanie dwóch wykopów o łącznej powierzchni ok. 10 arów,

- uporządkowanie terenu po zakończeniu badań,

- opracowanie wyników sondażowych badań archeologicznych.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zapytanie ofertowe wraz
z załącznikami.

- Wykonywanie wszelkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami.

§ 2

TERMIN WYKONANIA UMOWY

- Termin wykonania umowy – do 50  dni od dnia podpisania umowy.

- Za termin wykonania umowy uważa się dzień protokolarnego dokonania odbioru przedmiotu umowy.

§ 3

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 
……………………… zł brutto, (słownie: ……………………………… ).

- Ustalone wynagrodzenie jest niezmienne do końca realizacji niniejszej umowy 
i zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 4

ROZLICZENIE PRAC

- Wynagrodzenie zostanie wypłacone po wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego całości prac na podstawie na podstawie protokołu odbioru prac.

- Protokół odbioru dokumentacji będzie podstawą do wystawienia faktury.

- Termin płatności wynosi do 25 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

- Faktura będzie płatna przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonawcy 
nr ……………………………….………… Zmiana numeru konta wymaga zmiany umowy.

- Faktura będzie wystawiona na nabywcę: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1; 
35-064 Rzeszów, NIP 813 000 86 13.

- Odbiorcą i płatnikiem faktury będzie: Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, 
Plac Ofiar Getta 6; 35-002 Rzeszów.

§ 5

ODBIÓR

- Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do odbioru przez Zamawiającego wykonany przedmiot umowy, o którym mowa w § 1. Odbiór nastąpi w terminie do 3 dni roboczych 
od dnia zgłoszenia. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku, 
z wyłączeniem świąt.

- Wykonane zlecenie odebrane będzie przez pracowników Zamawiającego 
po przeprowadzeniu kontroli jakości i po stwierdzeniu zgodności wykonania z umową.

- Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru.

§ 6

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

- Zamawiający upoważnia …………………………………………. - pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, do kontaktu z Wykonawcą przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w tym podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób, o których mowa w ust. 1. o dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana 
ta nie wymaga zmiany umowy.

- Wykonawca upoważnia …………………. do kontaktu z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w tym dokonania odbioru przedmiotu umowy.

§ 7

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z należytą starannością, według obowiązujących przepisów prawnych, za cenę podaną w ofercie.

- Wykonawca prace prowadził będzie w sposób gwarantujący wysoką jakość i terminowość realizacji, spełnienie warunków i wymagań określonych w zapytaniu oraz niniejszej umowie.

- Wykonawca posiada niezbędne uprawnienia do realizacji przedmiotowych prac, konieczne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

§ 9

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia, za niewykonaną część umowy.

- Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

- W przypadku powstania szkody Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Strony ustalają, że zapłata należności tytułem kar umownych nastąpi na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. W razie bezskutecznego upływu terminu zostaną naliczone odsetki ustawowe za opóźnienie.

- Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, składając stosowne oświadczenie.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o przewidywanym opóźnieniu w realizacji przedmiotu umowy.

§ 10

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

- Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 
za wyjątkiem zmian wymienionych w § 6 umowy.

- Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Rzeszowie.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

- Strony ustalają adres do korespondencji w tym składanie oświadczeń woli:

  - Zamawiający - ………………………………………………………………………

  - Wykonawca - ………………………………………………………………………..

- Każda zmiana adresu, określonego w ust. 1 wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony.

- W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doręczenie korespondencji 
pod dotychczasowy adres ma skutek doręczenia.

- Integralną częścią umowy jest zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

...............................								.............................