UMOWA (projekt) 

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

1)  pełnienia stałego nadzoru archeologicznego podczas robót ziemnych, w trakcie wykonywania robót budowlanych określonych w punkcie 2, wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego na  prowadzenie nadzoru archeologicznego i wykonania obowiązków wynikających z powyższego pozwolenia konserwatorskiego,
2)  wykonania robót  budowlanych polegających na budowie dzwonnicy Dzwonu Niepodległości  zgodnie z projektem budowlanym  

- w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego”.
2. Zamawiający oświadcza, że  posiada pozwolenie na budowę inwestycji o której mowa w ust. 1

3. Szczegółowy zakres zamówienia określa zapytanie ofertowe wraz z załącznikami stanowiące integralną część umowy.

4. Jednostką organizacyjną realizującą umowę jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów.

§ 2

TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy: do 30 czerwca 2023 r. 
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót w terminie do 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

3. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, uważa się za dotrzymany jeżeli zostanie on odebrany zgodnie z § 7, w terminie określonym w ust. 1, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

4. Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uważa się dzień od poniedziałku do piątku 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego 
o przewidywanym opóźnieniu w realizacji przedmiotu umowy.
§ 3

WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalają, że wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: brutto: …………zł (słownie: …………), w tym wynagrodzenie netto w wysokości ………… (słownie: ……………) oraz podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości:  ……. (słownie:………….), w tym:

1) Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt 1  w wysokości brutto: …………zł (słownie: …………) w tym w tym wynagrodzenie netto w wysokości ………… (słownie: ……………), 

2) Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt 2 w wysokości  brutto: …………zł (słownie: …………) w tym w tym wynagrodzenie netto w wysokości ………… (słownie: ……………), 
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

3. Przyjęta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona została w oparciu o przepisy ustawy o podatku VAT od towarów i usług obowiązujące w dniu złożenia oferty.

4. Przy wystawianiu faktury, zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług    obowiązująca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiązku podatkowego).
5. Wykonawca nie może dokonać przelewu przysługującej mu wierzytelności od Zamawiającego ani zbycia tej wierzytelności lub jej obciążenia.

6. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie faktury, po wykonaniu całości przedmiotu umowy. 
7. Podstawą do  wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru. 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia wynosi do 25 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego łącznie: faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru oraz dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, w postaci potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę każdemu z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców wraz z kopiami faktur, na podstawie których dokonano zapłaty. 
9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 8, termin do zapłaty, określony w ust. 8, należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, biegnie od otrzymania przez Zamawiającego tych dowodów zapłaty. 
10. W razie wystąpienia przez podwykonawcę lub  dalszego podwykonawcę o bezpośrednią zapłatę należnego mu wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest na  zapytanie Zamawiającego potwierdzić należność podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie do 7 dni od otrzymania zapytania. W razie bezpośredniej zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie pomniejszone o wypłacone podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie.
11. Zapłata wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom powinna być dokonana na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wskazany w danej umowie o podwykonawstwo.
12. Faktura będzie wystawiona na nabywcę: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP 8130008613.
13. Odbiorcą i płatnikiem faktury będzie Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów.
14. Faktura będzie płatna przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonawcy nr …………………………………………… Zmiana numeru konta wymaga zmiany umowy.
§ 4 

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

1. Z ramienia Zamawiającego obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie ……………………………
2. Z ramienia Wykonawcy obowiązki kierownika robót pełnić będzie ………………………………..

3. Zmiana osoby o której mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy winna być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Dyrektora ZZM w Rzeszowie. Dyrektor ZZM w Rzeszowie zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji doświadczenia wymaganego w zapytaniu ofertowym. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu propozycji zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 działają w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany, Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.
§ 5

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu robót, dokumentacji projektowej i dziennika budowy,
2) dokonanie czynności odbioru przedmiotu umowy,
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) zapewnienie niezbędnej obsługi geodezyjnej, wytyczenie obiektów oraz wykonanie i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie Zamawiającemu w 1 egz. w wersji papierowej,

2) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo Budowlane,
3) urządzenie i zagospodarowanie terenu robót w tym urządzenie dróg tymczasowych, dojazdów wraz z pozyskaniem wymaganych do tego pozwoleń,
4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, dokumentacją projektową, sztuką budowlaną, 
5) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi określonymi w przepisach szczegółowych,
6) przedstawienie do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru materiałów, receptur wraz 
z wymaganymi świadectwami jakości (deklaracji własności użytkowych, aprobat technicznych, certyfikatów itp.) na wszelkie wbudowywane materiały minimum 5 dni przed planowanym wbudowaniem,

7) przeprowadzenie prób, sprawdzeń i badań, uzyskiwanie warunków, zgód i opinii niezbędnych do wykonywania robót,
8) doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu robót po wykonanych robotach,
9) uporządkowania terenu sąsiednich nieruchomości, jeżeli w związku z wykonywaną umową Wykonawca z nich korzystał, po wcześniejszym uzyskaniu zgody na wejście 
w teren.
3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą.

4. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia robót na czas ewentualnych przerw w realizacji.

5. Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy Prawo budowlane. Na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego (inspektora), Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów deklarację właściwości użytkowych lub krajową deklarację zgodności z Normą lub Aprobatą techniczną dla wbudowanych materiałów. Komplet w/w dokumentów Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu robót, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku innym niż polski Wykonawca przedstawi również obok dokumentu oryginalnego tłumaczenie na język polski. 
6. Wykonawca jest obowiązany informować inspektora o wszystkich problemach lub okolicznościach, które mogą mieć wpływ na jakość i termin wykonania przedmiotu umowy, w tym poinformować Zamawiającego o niemożności wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym.
7. Wykonawca obowiązany jest stosować się do wszystkich poleceń inspektora. 
§ 6

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI

1. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia  stałego nadzoru archeologicznego przez uprawnionego archeologa po uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego na jego prowadzenie zgodnie 
z postanowieniem Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Rz-AZP.5183.74.2022.KJ 
z dnia 16.12.2022 r.
2. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom  Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą.
§ 7
PODWYKONAWCY

1. Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziału podwykonawców/powierzy podwykonawcy/podwykonawcom wykonanie następujących części przedmiotu umowy:

1) ………………….

2) ………………….

2. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcy, jednakże jest zobowiązany do osobistego wykonania części przedmiotu umowy, wskazanej w zapytaniu ofertowym, pod rygorem zapłaty kary umownej przewidzianej w § 10 ust. 1 pkt  5.
3. Przed przystąpieniem do wykonywania robót przez podwykonawcę Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu szczegółowy zakres robót wykonywanych przez podwykonawcę wraz z określeniem  wysokości wynagrodzenia za wykonanie tych robót, w takim terminie aby był zachowany 30-dniowy termin, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia, do złożenia przez Zamawiającego sprzeciwu wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. Do zgłoszenia Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć umowę o podwykonawstwo. Umowa powinna zawierać numer rachunku bankowego podwykonawcy, na który Wykonawca będzie dokonywał zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz zapis, że zmiana numeru rachunku bankowego wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3, nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający i wykonawca określili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę.

5. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji  dotyczących  podwykonawców.

6. Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i  rozpoczęcia prac, przed zgłoszeniem Zamawiającemu wykonywania robót przez podwykonawcę i upływem terminu na zgłoszenie sprzeciwu.

7. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego, nie później niż w ciągu 2 dni, usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w razie braku zgłoszenia, a w razie niewykonania powyższego żądania przez Wykonawcę Zamawiający może usunąć takiego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
8. Jeżeli w realizacji umowy biorą udział podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do:

1) przedkładania Zamawiającemu wykazu podwykonawców i dalszych podwykonawców realizujących roboty budowlane w zakresie danej części umowy, z zaznaczeniem:

a) zakresu robót budowlanych, wykonywanych przez te podmioty i wynagrodzenia dla podwykonawcy;

b) wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za roboty budowlane powierzone do wykonania podwykonawcy, których szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia,  

2) wskazania Zamawiającemu osoby do kontaktu ze strony podwykonawcy,

3) koordynacji robót wykonywanych przez podwykonawców.

9. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.

10. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca,  nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni, usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy. W razie niewykonania powyższego żądania przez Wykonawcę Zamawiający może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
§ 8
ODBIÓR
1. Wykonawca zawiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zakończeniu robót i gotowości do odbioru przedmiotu umowy w formie pisemnej.
2. Wraz z zawiadomieniem o zakończeniu robót Kierownik budowy przekaże  Inspektorowi nadzoru dokumentację zawierającą:
1) oświadczenie kierownika robót zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane,
2) deklaracje własności użytkowych, krajowe deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną dla wbudowanych  materiałów,
3) wymagane prawem protokoły prób i sprawdzeń,
4) dokumentację powykonawczą zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane,
5) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
6) dokumenty wynikające z realizacji obowiązku z § 6 ust. 1.
3. Inspektor w ciągu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostały zakończone, czy dokumentacja określona w ust. 2 została przedłożona. Zakończenie robót budowlanych i dostarczenie wymienionych w ust. 1 dokumentów jest warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawiającego o możliwości odbioru przedmiotu umowy.
4. Zamawiający powoła komisję odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, który odbędzie się w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty zawiadomienia przez inspektora. 
Z odbioru zostanie spisany protokół odbioru przedmiotu umowy.
5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to komisja odbioru może odmówić odbioru jeżeli przedmiot umowy będzie wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania.
6. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone usterki i niedoróbki, w protokole odbioru zostaną zawarte ustalenia co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych usterek z terminami do ich usunięcia lub oświadczeniem Zamawiającego o obniżeniu  wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
§ 9
RĘKOJMIA 

1. Okres rękojmi na wykonane roboty budowlane ustala się na 60 miesięcy od daty odbioru. 

2. W przypadku wystąpienia wad w okresie trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do ich usunięcia w ciągu 7 dni licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego w formie pisemnej.

3. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia wady osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
4. Z czynności usunięcia usterek Wykonawca sporządzi protokół podpisany przez Wykonawcę potwierdzający skuteczność usunięcia usterki i przekaże go niezwłocznie Zamawiającemu.  
5. Przed upływem ustalonego w umowie okresu rękojmi nastąpi przegląd ostateczny, mający na celu stwierdzenie istnienia wad powstałych w okresie rękojmi i spisany będzie z tej czynności protokół.
§ 10
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt 2 - w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto , o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 za każdy dzień zwłoki,

2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia netto za niewykonaną część umowy,
3) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, za każdy dzień zwłoki,
4) za wykonanie przez inną osobę niż zaakceptowana przez Zamawiającego czynności zastrzeżonych dla kierownika budowy – w wysokości 1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2,
5) za wykonywanie robót budowlanych, wbrew postanowieniom umowy, przez podwykonawcę – w wysokości 1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 za każdy przypadek. 

2. Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 25 % wynagrodzenia netto. 

3. W przypadku powstania szkody, Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Strony ustalają, że zapłata należności tytułem kar umownych nastąpi na podstawie noty obciążeniowej w terminie do 7 dni od dnia jej doręczenia. W razie bezskutecznego upływu terminu zostaną naliczone odsetki ustawowe za opóźnienie.

5. Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy składając właściwe oświadczenie.
§11
ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY
Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian wymienionych w §4 umowy.
§ 12
UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od zaistnienia niżej wymienionych okoliczności:

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w ciągu 14 dni od dnia przekazania terenu robót,
2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn leżących po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

3) suma kar umownych przekroczyła kwotę 25 % wynagrodzenia.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

3. W wypadku odstąpienia od umowy strony obowiązują następujące zasady :

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi inwentaryzację robót dla każdego elementu, wg stanu na dzień odstąpienia,

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporządzi inwentaryzacji, o której mowa w pkt 1, Zamawiający może powierzyć sporządzenie inwentaryzacji innej osobie i żądać zwrotu od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu,
3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robót ponosi Wykonawca, jeżeli odstąpienie od umowy następuje z przyczyn leżących po jego stronie,

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robót, w sytuacji określonej   w pkt 4 Zamawiający może powierzyć wykonanie zabezpieczenia innej osobie i żądać zwrotu od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane do dnia odstąpienia, na podstawie inwentaryzacji.

5. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się także, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający odstąpił od umowy na podstawie ustawy.

6. W razie bezskutecznego upływu terminu do zapłaty należności z tytułu poniesionych przez Zamawiającego kosztów, określonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie.

7. Zamawiający może dokonać potrąceń należności z tytułu poniesionych przez niego kosztów, określonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 wraz z odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy składając właściwe oświadczenie.

§ 13
PRZEPISY KOŃCOWE

1. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać w sposób polubowny. Te spory, co do których nie będzie możliwe osiągnięcie porozumienia, podlegać będą rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd w Rzeszowie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Strony ustalają adres do korespondencji w tym składanie oświadczeń woli:
1) Zamawiający – …………………………………………………………….

2) Wykonawca –……………………………………………………………... 

4. Każda zmiana adresu, określonego w ust. 3 wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony.

5. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doręczenie korespondencji pod dotychczasowy adres ma skutek doręczenia.

6. Strony uzgadniają sposób kontaktu formalnego drogą pocztową na adresy podane w ust. 3  oraz sposób kontaktu bieżącego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy drogą mailową na adresy:

1) Zamawiający – e‑mail: ……………………..
2) Wykonawca – e-mail: ………………………
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach; jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

1

18

