Projekt umowy

zawartej w dniu ………………… 2026 r., w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów, z siedzibą ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP 813-000-86-13 zwaną dalej  „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: …………………………………………………………………………...

a

………………………………………………………………….., zwanym dalej „Wykonawcą”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji:

- opracowanie dokumentacji projektowej w celu rozbiórki pomnika zlokalizowanego na pl. Ofiar Getta w Rzeszowie, zwanego dalej „pomnikiem”,

- projektu konstrukcji postumentów pod płaskorzeźby pochodzące z pomnika, w celu zlokalizowania ich na terenie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Lwowskiej 
w Rzeszowie,

- opracowanie przedmiaru i kosztorysu rozbiórki określonej w pkt 1,

- opracowanie przedmiaru i kosztorysu wykonania postumentów określonych w pkt 2.

- Ponadto Wykonawca uzyska wymagane ustawą Prawo budowlane pozwolenie na rozbiórkę pomnika oraz dokona zgłoszenia umieszczenia postumentów – obiektów małej architektury w miejscu publicznym.

- Wykonawca przed złożeniem wniosku w celu uzyskania decyzji oraz zgłoszenia, o których mowa ust. 2, przekaże Zamawiającemu projekty określone w ust. 1 pkt 1 i 2 do akceptacji. Zaakceptowane przez Zamawiającego projekty, o których mowa stanowić będą podstawę do dokonania czynności, 
o których mowa w ust. 2.

- Szczegółowy zakres umowy określa zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

- Powyższe prace będą realizowane w ramach zadania pn.: ,,Demontaż pomnika zlokalizowanego 
na Placu Ofiar Getta w Rzeszowie wraz z opracowaniem dokumentacji oraz wykonaniem konstrukcji 
w formie lapidarium przeznaczonej na ekspozycję płaskorzeźb z piaskowca”.

§ 2

TERMIN WYKONANIA UMOWY

- Strony ustalają następujące terminy:

- w zakresie, o którym mowa  § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 do 30 dni od podpisania umowy,

- wykonanie przedmiotu umowy do 90 dni od podpisania umowy.

- Termin wykonania przedmiotu umowy uważa się za dotrzymany, jeżeli zostanie  odebrany zgodnie z § 4 w terminie określonym w ust. 1 pkt. 2, co zostanie potwierdzone w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego. Termin ten obejmuje również okres na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze opracowań wad oraz uzyskania wszelkich uzgodnień, opinii, pozwoleń itp.

§ 3

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO

- Przedmiar robót i kosztorys inwestorski należy opracować w jednym programie kosztorysowym i dostarczyć Zamawiającemu w wersji edytowalnej w arkuszu kalkulacyjnym Excel 2013 – 2019.

- Kosztorys inwestorski powinien być aktualny na dzień przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2.

- Wykonawca uzgodni dokumentację projektową we wszystkich właściwych instytucjach 
i urzędach w niezbędnym zakresie. Koszty tych uzgodnień obejmuje wynagrodzenie Wykonawcy, a ponadto złoży pisemne oświadczenia:

- że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz jest w stanie kompletnym i zapewnia, że dokumentacja nie ma wad,

- że została wykonana zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć,

- że przedłożona dokumentacja w wersji papierowej jest zgodna z załączoną wersją elektroniczną,

- że rozwiązania techniczne zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń określają przedmiot zamówienia w sposób zgodny z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

- Oświadczenie określone w ust. 3 pkt 1 następuje w trybie art. 564 kc.

- Wykonawca powinien na bieżąco dokonywać uzgodnień dotyczących dokumentacji projektowej

z  Zamawiającym, który zobowiązuje się do ścisłego współdziałania przy wykonywaniu niniejszej umowy.

- Wykonawca zorganizuje proces wykonywania przedmiotu umowy w taki sposób, 
aby ustalony termin jej realizacji został dotrzymany.

- Wykonawca, niezwłocznie poinformuje na piśmie Zamawiającego o przewidywanym opóźnieniu w realizacji przedmiotu umowy i jego przyczynach oraz o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy, a także na wniosek Zamawiającego winien informować o postępie prac projektowych.

- Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje własnych materiałów.

- Wykonawca, w ramach niniejszego wynagrodzenia, obowiązany jest udzielać odpowiedzi 
na pytania Wykonawców składane podczas przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji będącej przedmiotem umowy, oraz pytania dotyczące niejasności w dokumentacji projektowej wykonawców realizujących roboty 
na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej w terminie 3 dni, od dnia przekazania treści pytań przez Zamawiającego.

- Zamawiający jest obowiązany odebrać przedmiot umowy lub jego element o ile jest zgodny 
z umową i spełnia wymogi obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca wykona dokumentację z najwyższą starannością, profesjonalnie, bez wad, zgodnie 
z postanowieniami umowy i obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca sporządzi wykaz opracowań z wyszczególnieniem części opisowej i rysunkowej wraz z wykazem rysunków.

§ 4

AKCEPTACJA, ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1 egzemplarz elementu przedmiotu umowy, o którym

mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 w formie papierowej, w celu sprawdzenia zgodności z umową, najpóźniej na 3 dni roboczych przed terminem określonym odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 1. Miejscem przekazania elementu lub przedmiotu umowy będzie siedziba Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów.

- Zamawiający w terminie 2 dni roboczych dokona sprawdzenia przedłożonego elementu 
lub przedmiotu umowy. W przypadku braku zastrzeżeń do elementu lub przedmiotu umowy, Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę drogą e-mail.

- Jeżeli przekazane opracowania będą niekompletne, nie będą zgodne z założeniami określonymi 
w niniejszej umowie Zamawiający w terminie określonym w ust. 3:

  - wskaże na piśmie Wykonawcy swoje zastrzeżenia i wezwie Wykonawcę, aby w określonym terminie, nie dłuższym niż 2 dni robocze, usunął zgłoszone przez Zamawiającego nieprawidłowości,

  - zwróci Wykonawcy wadliwie opracowaną dokumentację.

- W przypadku odmowy usunięcia wad lub niezgodności z przedmiotem umowy przez Wykonawcę, Zamawiający odstąpi od umowy i zwróci Wykonawcy wadliwe opracowanie.

- Zwrot wadliwej dokumentacji, określonej w ust. 4 nastąpi w formie przesyłki kurierskiej 
na koszt odbiorcy, na adres określony w § 11 ust. 1 pkt 2 umowy chyba, że Wykonawca odbierze 
ją osobiście. W razie odmowy przyjęcia lub nie podjęcia w terminie awizowanej przesyłki, koszty związane z nadaniem i zwrotem poniesie Wykonawca. Zamawiający obciąży kosztami przesyłki, wystawiając notę obciążeniową z terminem płatności do 3 dni od jej doręczenia. 
W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie. Zamawiający może dokonać potrącenia należności, określonych w zdaniach poprzedzających, 
z wynagrodzenia Wykonawcy, składając właściwe oświadczenie.

- Zamawiający zaakceptuje przedłożony przedmiot umowy, jeżeli nie będzie miał do niego zastrzeżeń. Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę drogą e-mail. Zaakceptowany przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 stanowić będzie podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

- Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone w protokole odbioru.

- Podpisanie protokołu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady z tytułu rękojmi, które ujawnią się po odbiorze.

- Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt.

§ 5

WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIE PRAC

- Wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie  przedmiotu umowy określonego w § 1 ust.1 wynosi ………….. zł brutto  (słownie: …………………………………………), w tym:

- wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt 1 i 3, w wysokości: brutto: ……………...…… zł, netto w wysokości ………………….….………zł.

- wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt 2 i 4, w wysokości: brutto: …………........……… zł, netto w wysokości ………………….…....…zł.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i pozostaje niezmienne 
do końca realizacji przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie po odbiorze przedmiotu umowy.

- Warunkiem wystawienia faktury jest protokolarny odbiór przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

- Termin płatności faktury wynosi do 25 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

- Faktura będzie płatna przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonawcy nr  ……………………………………………….. Zmiana numeru konta wymaga zmiany umowy.

- Faktura ma zawierać numer i datę zawarcia umowy wiążącej Strony.

- W przypadku, gdy Wykonawca wystawia fakturę vat poza Krajowym Systemem e-Faktur, faktura winna zawierać następujące dane nabywcy i odbiorcy:

  - Nabywca – Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP 813 000 86 13.

  - Odbiorca i płatnik – Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów.

- W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktuy vat przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur:

- faktura winna zawierać:

    - Nabywca – Podmiot2 wg struktury dla faktur vat ustrukturyzowanych w KSeF:

Gmina Miasto Rzeszów

ul. Rynek 1

35-064 Rzeszów

NIP: 813 000 86 13,

    - Odbiorca – Podmiot3 wg struktury dla faktur vat ustrukturyzowanych w KSeF:

Nazwa: Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie

Adres: Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów

Identyfikator: 8133621248

Rola: Jednostka samorządu terytorialnego – odbiorca,

- termin powstania zobowiązania dla faktur vat ustrukturyzowanych w KSeF:

    - strony uznają fakturę za otrzymaną w dniu nadania jej numeru identyfikującego w KSeF pod warunkiem, że faktura posiada prawidłowo wypełnione dane dla części „Podmiot3”,

    - w przypadku braku prawidłowych danych dla części „Podmiot3”, nie uznaje się faktury 
za otrzymaną i data nadania jej numeru identyfikującego w KSeF nie powoduje biegu terminu płatności,

    - faktura bez prawidłowych danych dla części „Podmiot3” wymaga wystawienia faktury korygującej; faktura korygująca z prawidłowymi danymi dla części „Podmiot3” stanowi podstawę ustalenia terminu płatności,

    - w przypadku wystąpienia awarii, niedostępności KSeF już po wysłaniu faktury do KSeF 
i nadaniu jej numeru KSeF, termin płatności faktury ulega wydłużeniu o czas awarii / niedostępności KSeF,

- przekazanie faktury vat ustrukturyzowanej poza KSeF w szczególnych przypadkach – „awaryjnych”:

    - w okresie trwania awarii KSeF podatnik wystawia fakturę w postaci elektronicznej zgodnie ze wzorem udostępnionym na podstawie art. 106gb ust. 8 ustawy o vat,

    - faktura elektroniczna, o której mowa w lit. a (powyżej) jest przekazywana 
na następujący adres email: sekretariat@zzm.erzeszow.pl,

    - każda przesyłana w ten sposób faktura winna być zapisana w odrębnym pliku pdf 
z podaniem numeru faktury w nazwie pliku, a temat wiadomości e-mail winien zawierać numer przesyłanej faktury i numer umowy, tj. odpowiednio zapisy: „eFaktura nr: ….…. do umowy nr: ….….,

    - data otrzymania faktury w trybie awaryjnym to: data jej faktycznego otrzymania przez nabywcę lub data przydzielenia numeru KSeF - jeżeli data faktycznego otrzymania faktury będzie późniejsza niż data przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

§ 6

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.

- W przypadku powstania szkody Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi 7 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej. W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe 
za opóźnienie.

- Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy, składając właściwe oświadczenie.

- Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto.

§ 7

RĘKOJMIA

Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady w dokumentacji projektowej wygasają 
w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu

rękojmi za wady robót wykonanych na podstawie tej dokumentacji.

§ 8

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

- Wykonawca wskazuje następujące osoby skierowane do realizacji umowy:

- Do koordynowania i nadzorowania realizacji przedmiotu umowy za strony Wykonawcy: …………………………………………., e-mail: ……...…………………………………… . 
i Wykonawca upoważnia ją do podpisywania protokołów przekazania dokumentacji oraz odbioru przedmiotu umowy.

- Prace stanowiące przedmiot umowy ze strony Wykonawcy prowadzić będzie……………………………………… e-mail: ………………………………………….. .

- W przypadku zmiany osoby realizującej prace Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany nie później niż 5 dni przed planowanym terminem zmiany. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że proponowane osoby spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Zmiana projektanta musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. Dopiero po akceptacji zmiana może być dokonana w formie pisemnej 
i nie wymaga to zmiany umowy.

- Do nadzoru nad realizacją obowiązków umownych ze strony Zamawiającego 
oraz do dokonania odbioru i podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy Zamawiający upoważnia Panią/Pana ……………………………..……., e-mail; ……………………………… .

- Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany osób określonych w ust. 1 oraz ust. 3. 
     O dokonaniu zmiany strony powiadomią się na piśmie. Zmiana nie wymaga aneksu  do umowy.

§ 9

PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

1. Wykonawca z dniem odbioru przedmiotu umowy przenosi na Zamawiającego, bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli w ramach wynagrodzenia umownego całość autorskich praw majątkowych do opracowania dokumentacji projektowej, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, w zakresie:

- wykorzystania opracowań do realizacji zadania,

- utrwalania dokumentacji projektowej w postaci cyfrowej np. na nośniku (CD-R),

- zwielokrotniania dokumentacji projektowej każdą możliwą techniką, w tym techniką

- drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,

- udostępnianie dokumentacji projektowej osobom trzecim, a w szczególności stronom postępowań    administracyjnych, podmiotom biorącym udział w procedurach przetargowych,

- wprowadzania opracowania lub jego elementów do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych, przesyłanie przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,

- publiczne udostępnianie w formie ogólnodostępnych wystaw i ekspozycji,

- wykorzystanie opracowań do publikacji w celach promocji zadania,

- wykorzystywanie opracowań w celu uzyskania wszelkich dostępnych form pomocy finansowej  dla realizacji zadania.

2. Z chwilą nabycia praw majątkowych autorskich Zamawiający nabywa własność nośnika, 
na którym utrwalono utwór, co do którego następuje tych praw.

3. W przypadku wykonania opracowań przez Wykonawcę z udziałem innych osób, którym przysługują majątkowe prawa autorskie do opracowań lub ich części, Wykonawca zobowiązuje się:

- nabyć od autorów opracowań majątkowe prawa autorskie celem ich dalszego  przeniesienia 
na rzecz Zamawiającego, w trybie określonym w ust. 1, na polach eksploatacji określonych 
w ust. 1,

- uzyskać zgodę, o której mowa w ust. 4, autorów dokumentacji do korzystania przez Zamawiającego z opracowań,

- dostarczyć Zamawiającemu wraz z opracowaniami oświadczenia twórców (współtwórców) opracowań, że Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych opracowań oraz że wyrażają oni zgodę, o której mowa w pkt 3.

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania praw autorskich osobistych 
do utworu i zobowiązuje się nie odwoływać pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.

5.  Z datą odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawca, w ramach wynagrodzenia  umownego, zezwala na korzystanie przez Zamawiającego ze sporządzonych przez niego lub dla niego opracowań oraz rozporządzania nimi – wykonywanie praw zależnych do utworu lub jego fragmentów, oraz przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworu.

§ 10

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonywania umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

§ 11

ADRES DO KORESPONDENCJI

- Strony ustalają adres do korespondencji, w tym doręczania oświadczeń woli stron:

- Zamawiający – Gmina Miasto Rzeszów, Zarząd Zieleni Miejskiej, Plac Ofiar Getta 6, 
35-002 Rzeszów, e-mail: sekretariat@zzm.erzeszow.pl

- Wykonawca - …………………………….…………… e-mail: ………………...………..… .

- Każda zmiana adresu określonego w ust.1 wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony.

- W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doręczenie korespondencji pod dotychczasowy adres ma skutek doręczenia.

- Strony uzgadniają sposób kontaktu formalnego drogą pocztową na adresy podane w ust. 1 
oraz sposób kontaktu bieżącego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy drogą mailową      na adresy podane w ust. 1.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Integralną częścią umowy jest: oferta wykonawcy oraz zapytanie ofertowe.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach; jeden dla zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

..........................................			   	 .............................................